2014年高速公路资本金、管理与还贷

专项资金绩效评价报告

湖南省交通运输厅：

我们接受贵厅委托，对湖南省高速公路管理局2014年高速公路管理、资本金与还贷专项资金进行了绩效评价。评价小组自2015年4月开始进行确立评价指标及标准、收集基础数据、分类整理数据、走访核实数据和综合分析等工作。湖南省高速公路管理局及所属各项目单位对自身提供的与本次评价有关的会计资料和相关文件资料的真实性和完整性负责；我们的责任是依据《财政部关于印发＜财政支出绩效评价管理暂行办法＞的通知》（财预［2011］285号）、《湖南省财政厅关于认真做好委托中介机构参与预算绩效管理工作的通知》（湘财绩[2012]11号）、《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》（湘财绩［2013］28号）、《湖南省财政厅关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2015〕2号）的规定，实施了必要的评价程序，出具评价报告。根据对抽查项目数量和资金金额不低于30%的要求，本次绩效评价工作组分别抽查了岳阳管理处、怀化管理处、株洲管理处、长沙管理处、高支队、高管局本级等6个专项支出单位，抽查专项支出单位占总专项支出单位（15个）的比例为40%，抽查项目单位专项支出金额102108.04万元，占总专项支出金额（109866.41万元）的比例为92.9%。在审核评价过程中，我们采用了抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。现评价工作已结束，报告如下：

一、项目基本情况

根据《收费公路管理条例》（国务院令第417号）及其他相关政策文件，湖南省内政府还贷公路的管理者收取的车辆通行费收入，全部存入财政专户，严格实行收支两条线管理。对政府还贷公路的车辆通行费，除必要的管理、养护费用从财政部门批准的车辆通行费预算中列支外，必须全部用于偿还贷款和有偿集资款。2014年省财政批复高速公路管理、资本金与还贷专项资金预算共计114566.94万元（其中：资本金预算90000.00万元，公共财政预算专项资金24566.94万元）。专项资金是纳入公共财政预算管理的常年持续性经费，具体情况如下：

| 项目名称 | 承担单位 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 资本金支出 | 湖南省高速公路管理局 | 90000.00 |
| 经营性高速公路高支队人员经费 | 湖南省高速公路交通警察局 | 4433.56 |
| 高速公路还贷及养护支出 | 湖南省高速公路管理局 | 2036.94 |
| 高速公路建设资本金（分红） | 湖南省高速公路管理局 | 4328.87 |
| 收费站夜间金库经费1 | 湖南省高速公路管理局 | 71.41 |
| 经营性高速公路高支队新路段开办费 | 湖南省高速公路交通警察局 | 1761.93 |
| 经营公司路政理赔收入支出 | 湖南省高速公路管理局及各经营公司 | 2028.00 |
| 经营性高速公路高支队设施经费 | 湖南省高速公路交通警察局 | 726.16 |
| 818远洋公司运输劳务费 | 长沙、郴州、湘潭管理处 | 13.92 |
| 治超返还支出 | 岳阳、长沙、郴州等10个管理处 | 3444.00 |
| 劳务费 | 衡阳、长沙等8个管理处 | 150.17 |
| 路政安全及运营管理经费支出 | 各管理处 | 1831.00 |
| 路政理赔设施修复支出 | 各管理处 | 2685.00 |
| 安全维护费 | 娄底、湘潭、株洲管理处 | 99.00 |
| 车辆救援服务外包经费（政府采购） | 株洲管理处 | 102.90 |
| 服务区管理专项 | 怀化、湘潭管理处 | 35.49 |
| 数字电视收视费 | 怀化、湘潭管理处 | 22.49 |
| 车辆救援服务外包经费 | 怀化、湘潭管理处 | 154.50 |
| 长潭西路政房屋租赁费 | 湘潭管理处 | 10.00 |
| 收费环境整治专项经费 | 娄底、怀化、湘潭管理处 | 155.00 |
| 律师咨询费 | 湘潭管理处 | 20.00 |
| 交通事故赔偿款 | 湘潭管理处 | 33.05 |
| 征费协调及政策宣传经费 | 怀化、永州管理处 | 190.00 |
| 2014年计重设备维护及检测 | 怀化、永州管理处 | 78.30 |
| 信息网络购建维护费 | 怀化管理处 | 44.00 |
| 省际收费站交警值班室经费 | 怀化管理处 | 15.00 |
| 模范职工之家 | 怀化管理处 | 42.00 |
| 2014年观测站运行维护经费 | 怀化管理处 | 12.00 |
| 其他2（年检、年审及其他经费） | 怀化、邵阳管理处 | 42.25 |
| 交通厅高速公路管理与资本金还贷专项合计 |  | 114566.94 |

二、项目资金使用及实施情况

（一）项目资金使用情况

2014年财政厅批复高速公路管理、资本金与还贷专项资金预算114566.94万元，实际支出资金109866.41万元（其中，资本金90000.00万元，公共财政资金19866.41万元），结余4700.53万元，资金结余率为4.7%。具体情况如下：

| 项目名称 | 批复金额（万元） | 支出金额（万元） | 结余金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 资本金支出 | 90000.00 | 90000.00 |  |
| 经营性高速公路高支队人员经费 | 4433.56 | 4433.56 |  |
| 高速公路还贷及养护支出 | 2036.94 | 1700.00 | 336.94 |
| 高速公路建设资本金（分红） | 4328.87 | 3959.82 | 369.05 |
| 收费站夜间金库经费1 | 71.41 | 0.00 | 71.41 |
| 经营性高速公路高支队新路段开办费 | 1761.93 | 1156.49 | 605.44 |
| 经营公司路政理赔收入支出 | 2028.00 | 1785.75 | 242.25 |
| 经营性高速公路高支队设施经费 | 726.16 | 190.55 | 535.61 |
| 818远洋公司运输劳务费 | 13.92 | 13.92 |  |
| 治超返还支出 | 3444.00 | 2136.87 | 1307.13 |
| 劳务费 | 150.17 | 150.17 |  |
| 路政安全及运营管理经费支出 | 1831.00 | 1508.63 | 322.37 |
| 路政理赔设施修复支出 | 2685.00 | 1819.38 | 865.62 |
| 安全维护费 | 99.00 | 83.10 | 15.90 |
| 车辆救援服务外包经费（政府采购） | 102.90 | 96.64 | 6.26 |
| 服务区管理专项 | 35.49 | 35.49 |  |
| 数字电视收视费 | 22.49 | 17.51 | 4.98 |
| 车辆救援服务外包经费 | 154.50 | 154.50 |  |
| 长潭西路政房屋租赁费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 收费环境整治专项经费 | 155.00 | 155.00 |  |
| 律师咨询费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 交通事故赔偿款 | 33.05 | 33.05 |  |
| 征费协调及政策宣传经费 | 190.00 | 190.00 |  |
| 2014年计重设备维护及检测 | 78.30 | 75.25 | 3.05 |
| 信息网络购建维护费 | 44.00 | 32.14 | 11.86 |
| 省际收费站交警值班室经费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 模范职工之家 | 42.00 | 42.00 |  |
| 2014年观测站运行维护经费 | 12.00 | 9.34 | 2.66 |
| 其他2（年检、年审及其他经费） | 42.25 | 42.25 |  |
| 交通厅高速公路管理与资本金还贷专项合计 | 114566.94 | 109866.41 | 4700.53 |

上述部分资金结余原因主要为：（1）还贷高速公路建设资本金预算以现代投资、醴潭公司等的分红为来源，实际分红与到账金额较原预算估计金额存在差异；（2）路政管理及还贷专项资金中“路政理赔设施修复支出、治超返还支出、路政安全及运营管理经费支出”与“路政理赔与罚款收入、治超罚款收入”的预算收入挂钩，由于实际收入低于预算收入导致返还支出预算额度下降所致（另外，收入与非税局核对后方能返还，一般当年11-12月为下年度才核对并申请用款，存在时间差异）；（3）经营性高速公路高支队新路段开办费和经营性高速公路高支队设施经费按实际新开通里程拨付，2014年度实际新开里程与年初预计开通里程存在较大差异；（4）部分支出需进行政府采购或扣留质保金，由于部分采购手续未完成或未到质保期款项未支付导致部分结余。

（二） 项目实施情况

各项目资金使用单位按要求制定了相应项目实施业务管理制度，遵守了路政、行政许可等相关法律法规和业务管理规定；各专项资金使用基本按批复项目、科目和金额执行，按项目进度和工作需要合理申请用款计划，确保了各项资金均按需及时到位；项目实施的机构健全、分工明确。

（1）资本金及还贷专项资金

资本金全部用于还贷性高速公路建设支出，其中：怀化绕城高速公路35000万元，永吉高速公路20000万元，邵坪高速公路20000万元，永龙高速公路18959.82万元；还贷专项及时归还了银行贷款本金1700万元；在保证高速公路建设支出资金的同时，增加了自有资金率，改善了融资环境。

（2）路政理赔、治超专项及安全与运营管理经费

全省各管理处全年累计处理赔补偿案件2.24万余起，为国家挽回经济损失7407.42万元；查处涉路违法行为827起，检查涉嫌超限运输的营运货车30.4万台次，查处擅自超限运输的违法车辆2.93万余台次，罚没3600万元；完成交通战备机密数据资料统计报送任务3次，保障演习部队顺利通行高速公路6批次，保证了国家重要保密物资的运输安全；全年共计开展人数在100人以上的执法专项培训8期。

（3）收费环境整治专项经费

运用该项经费，全省高速公路各运营管理单位共查处逃费车辆17153辆，追缴车辆通行费1122.6万元；开展收费环境专项整治行动以来，成功打掉涉高速公路逃费犯罪团伙28个，抓获犯罪嫌疑人582人，刑事拘留或逮捕168人。其中：怀化管理处共处理逃费车辆686辆，责令补缴通行费110.64万元，移交公安机关行政、刑事拘留逃费人员89人；娄底管理处在交易现场抓获一个长期盘踞在潭邵高速公路水府庙服务区非法倒卖高速公路通行卡的团伙，全年累计查处冲关、倒卡、甩挂、垫钢板等逃费车辆171台，追缴通行费23.65万元，劝离车辆违法停靠267台，安全宣传1109次，取缔加水点11个，路面障碍物254处；湘潭管理处下站稽查484站次，查处违纪违规 11起，下发处罚决定书 8张，处理逃费行为979次，共查处各类逃费车辆323台，强制拆除违法安装的液压装置40余套，追缴通行费43.29万元。

（4）车辆救援服务外包经费

该项经费实施的株洲、怀化和湘潭管理处，2014年累计清障施救车辆3979台次，共收取清障施救费124.37万元，有效投诉保持为0。

（5）安全维护费

该项经费主要用于跨线施工管理，施工期间，每天派4-6名路政执法人员及两台路政车辆到现场进行监管，并做好媒体宣传、公告宣传等。2014年度安全监管完成跨线、占道施工16处，清理高速公路桥梁下堆积物14处，强制拆除违法广告牌62处，强制拆除违法建筑物6处。

（6）计重设备维护及检测、观测站运行专项经费

怀化管理处共安装66套动态公路车辆计重衡器，改造安装11套动态车辆计重衡器；完成对中方调查站、芷江调查站、新晃调查站、怀化西调查站、怀化南调查站的定期检查维护，参照交通部相关规定，对GIS统计报表系统进行升级开发，提供数据报送、分析、研究、核对等相关技术咨询服务，完成交通情况调查统计报表的报送工作，确保报表输出、上报正常；永州管理处对全处89套计重设备进行了检测与维护。

（7）信息网络购建维护费

怀化管理处运用该项经费，全年发放现场设备故障调查表96份，下达维护施工任务96次，排除收费系统故障196次，称重系统故障49次，监控系统故障27次；全年通过信息平台共发布各类信息13839条，其中影响通行信息65条，上报局、厅、部网56次；有力保障了各部门网络运营工作环境，确保信息畅通。

（8）其他相关业务专项经费

加强各收费站与当地人民政府、公安机关、交通局以及高速交警的协调关系，在主出入口制作宣传横幅，普及安全与收费法规政策，不定期采取联合行动，维护收费秩序，减少车辆逃费，保障路网的畅通及交通出行安全；聘请湖南万和联全律师事务所为常年法律顾问，对有关业务上涉及的法律问题提供咨询意见，参加诉讼和非诉、调解、调查、仲裁等相关法律事务；加强对服务区的日常管理与协调，完善监控设备，定期对服务区实施督查整改；及时开通站队所的有线电视共208户，给各站队所赠送图书、杂志近400余册，不断丰富职工精神文化生活，全年共有22个分工会被评为省交通系统“模范职工之家”；按约支付了以前年度房屋租赁款及诉讼赔偿案款。

三、项目绩效评价情况

（一）评价内容及指标

根据《湖南省财政厅关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2015〕2号）等相关文件及通知要求，并结合高速公路资本金、管理与还贷专项的特点，评价组将绩效评价的内容细化为具体的绩效评价指标如下：

| 评价指标 |  |  |  | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |  |
| 投入 （25分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性 | 5 | ①项目是否按照规定的程序（或预算）申请设立，是2分，否0分；②项目是否有相关文件及实施方案，是2分，否0分；③事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策等（或预算编制申报），是1分，否0分。 |
|  |  | 绩效目标合理性 | 5 | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策，符合得1分、不符合得0分；②是否与高速公路建设运营管理职责密切相关，符合得1分、不符合得0分；③项目是否为促进高速公路事业发展所必需；符合得1分、不符合得0分；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，符合得2分、不符合得0分。 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 5 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，目标细分得1分、未细分得0分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；目标清晰得1分、不清晰得0分。③是否与项目年度任务数或计划数相对应；目标对应得1分、不对应得0分；④是否与项目资金相匹配，目标匹配得2分、不匹配得0分。 |
|  | 资金落实（10分） | 资金到位率 | 5 | 资金到位率=（实际到位资金/预算投入资金）×100%。到位资金率得分=到位率*5分。 |
|  |  | 到位及时率 | 5 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位资金及时率得分=到位及时率*5分。 |
| 过程 （30分） | 业务管理（15分） | 管理制度健全性 | 5 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度、操作流程等，已制定3分，不全面1分，未制定0分；②业务管理制度是否合法、合规、完整，制度完善2分，不完善0分。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 6 | ①是否遵守路政管理、行政许可等相关法律法规和业务管理规定，符合规定1分，不符合0分；②项目实施过程中如赔偿、处罚等案卷资料齐全、内容完整、归档及时，档案齐全完整3分，齐全但内容不完整2分，部分齐全1分，未归档0分；③项目实施的机构健全、分工明确，健全明确2分，否0分。 |
|  |  | 项目质量可控性 | 4 | ①项目是否按法规政策要求制定了考核办法，制定2分，未制定0分；②是否按办法进行了考核或项目质量检查、验收等必需的控制措旅或手段，是2分，否0分。 |
|  | 财务管理（15分） | 管理制度健全性 | 4 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法，制定2分，未制定0分；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定，符合2分，不符合0分。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 7 | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，符合1分，不符合0分；②资金的支付是否有完整的审批程序和手续，是2分，否0分；③资本金、还贷专项款及时归还贷款或票据管理规范，无丢失套开情况，是2分，否或不规范0分；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途，符合1分，不符合0分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在1分，存在0分。 |
|  |  | 财务监控有效性 | 4 | ①是否独立核算并具有相应的监控机制，是2分，否0分；②主管部门是否进行了相应的财务检查或审核了年度财务决算报告，是2分，否0分。 |
| 产出 （20分） | 项目产出（20分） | 实际完成率 | 5 | 实际完成率得分=实际完成率*5分；实际完成率：指高速路政管理发现率、查处率、结案率和路产恢复等达标率；或者是项目绩效目标实际产出与确定的计划产出的产品或提供的服务数量之比。 |
|  |  | 完成及时率 | 5 | 隐患排查、清障施救、路产设施损坏恢复、案件处理等及时，在规定时间内完成，无投诉，得5分，每未及时处理一次或收到投诉一次扣0.25分，扣完为止。 |
|  |  | 质量达标率 | 5 | 质量达标率得分=质量达标率*5分，每发生一起重大安全责任交通事故再扣1分，扣完为止。质量达标率：指规范收缴公路赔（补）偿款、治理超载超限、开具非税收入缴款书等按相关标准和程序执行率，未发生重大安全责任交通事故；或者是项目完成达到规定要求的标准程度。 |
|  |  | 成本节约率 | 5 | 成本节约率＝(预算金额-实际支出) /预算金额×100%，成本节约率≥0，得5分；成本节约率＜0，得分=（1+成本节约率）*5。 |
| 效果 （25分） | 项目效果益（25分） | 经济效益 | 5 | 项目实施期内车辆通行量、通行征费、查违堵漏等总体达到预期经济效益目标值，全部达到得5分；每未达到一项扣1.5分；均未达到0分。 |
|  |  | 社会效益 | 5 | 路网效用提高、城乡出行便捷、生活环境改善程度。显著得5分；一般得3分；不明显得0分。 |
|  |  | 生态效益 | 5 | 项目的完成对生态环境产生的影响。环境效益明显得5分；一般得3分；不明显0分。 |
|  |  | 可持续影响 | 5 | 项目实施对高速公路的建设、运营管理是否带来可持续影响，可持续影响明显，得5分；一般得3分；不明显0分。 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 无社会投诉（5分），每接到并经查证属实有效的1次扣0.25分，扣完为止。 |

（二）综合评价结果

2014年高速公路资本金、管理与还贷专项资金的使用，有力支持了全省高速公路的项目建设，为已通车高速公路的路政安全管理、清障施救、道路设施损坏修复、收费环境整治等日常管理提供了资金保障，提高了高速公路在全省国民经济发展中的服务纽带作用。根据《湖南省财政厅关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2015〕2号）评分，评价小组采取座谈，检查、核对、收集整理相关资料，对专项实施单位报送的绩效自评材料进行分析等方式，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效综合评价结论。15个专项资金使用实施单位最低得分83.5分，最高得分96分,平均得分91.31分，财政支出绩效评价结果为“优”。具体情况如下：

| 专项资金使用单位 | 评价得分 | 得分评级 | 综合平均得分 | 评级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省高速公路管理局本级 | 94 | 优 | 91.31 | 优 |
| 湖南省高速公路交通警察局 | 83.5 | 良 |  |  |
| 湖南省高速公路管理局长沙管理处 | 90.9 | 优 |  |  |
| 湖南省高速公路管理局怀化管理处 | 90.65 | 优 |  |  |
| 湖南省高速公路管理局株洲管理处 | 96 | 优 |  |  |
| 湖南省高速公路管理局岳阳管理处 | 92.85 | 优 |  |  |
| 湖南省高速公路管理局常德管理处 | 90.25 | 优 |  |  |
| 湖南省高速公路管理局郴州管理处 | 92.35 | 优 |  |  |
| 湖南省高速公路管理局衡阳管理处 | 89.51 | 良 |  |  |
| 湖南省高速公路管理局娄底管理处 | 95.15 | 优 |  |  |
| 湖南省高速公路管理局邵阳管理处 | 88 | 良 |  |  |
| 湖南省高速公路管理局湘潭管理处 | 91.5 | 优 |  |  |
| 湖南省高速公路管理局张家界管理处 | 92.1 | 优 |  |  |
| 湖南省高速公路管理局湘西管理处 | 91.25 | 优 |  |  |
| 湖南省高速公路管理局永州管理处 | 91.7 | 优 |  |  |

四、项目支出主要绩效

（一）超额完成项目建设与融资目标任务

2014年累计筹措资金762.25亿元，占全年计划的123%；全年共完成投资391.3亿元，为省政府下达的目标计划390亿元的100.34%；澧常、长韶娄、新溆、怀化绕城、安邵涟源段、汝郴里田至平和段（不含赤石大桥）建成通车，新增通车里程413公里，超额完成400公里任务，通车总里程达到5493公里，继续位居全国前列。

目标任务的超额完成，得益于省财政资本金的及时投放到位，提高了总公司信用力，2014年度湖南高速公路总公司的主体信用评级达到并维持AAA的最高级，银行间交易商协会内部评级从AA-上调至AA，最大限度地提高了融资能力。扭转了自2010年底以来金融环境持续趋紧和政府融资平台管控加强情况下，各银行不能根据原签订的贷款合同和工程进度投放贷款的局面，一定程度缓解了高速公路建设资金非常紧张的形势，有力保障了高速公路项目建设及还债资金的需要。

（二）通行费收缴稳步增长，路况指标超过目标要求

2014年征收通行费136.93亿元，占全年132亿元目标任务的103.74%，较去年同期增长17.84%，其中：政府还贷高速公路征收85.84亿元，较去年同期增长19.06%，经营性高速公路征收51.09亿元，比去年同期增长15.84%。剔除绿色通道和重大节假日免收通行费政策影响后，实征率达到97.87%。衡阳、常德、岳阳、长沙、湘西、邵阳、张家界、娄底、湘潭、郴州、怀化、株洲等管理处超额完成征费任务。其中长沙、岳阳管理处征费超过20亿，郴州、怀化、株洲、永州、湘西管理处征费超过10亿元。另外，通过加强宣传推广，提前超额完成ETC建设和营销任务，2014年从年初的不到1万元迅速发展到120万，排名全国第3，并实现ETC通道全覆盖，路况指标超过目标要求。

（三）路政管理不断完善，确保高速公路安全畅通

2014年通过加大路政巡查力度和路产路权维护，扎实推进广告整治和治理超限超载运输工作，举行路政执法技能比武等，进一步规范路政管理与执法，着重加强路政执法队伍建设，提高公共服务能力、应急处置能力和依法维权能力，强化服务意识，杜绝有效投诉事件，着力打造出了一支思想好、纪律严、作风硬、业务精、效率高的路政队伍，路政管理不断完善，执法形象大幅提升。

一方面提高路政巡逻、宣传力度，及时制止、查处损坏公路路产的行为，减少路产的损坏，挽回经济损失，维护了高速公路路产路权，对破坏的高速公路路产设施及时修复，使道路始终保持在良好的技术状态，降低公路运行成本。另一方面，进一步强化超限超载治理措施，巩固全方位监控网络，避免治超死角，使超限超载违法车辆无机可乘，使得超载超限现象明显减少，超载超限率控制在5%以内，有效降低超限超载车辆对公路桥梁基础设施的损坏，减少因超限超载造成的重大交通事故发生概率，维护人民群众生命财产安全。

保证了辖区高速公路路产设施完好和道路安全畅通，提高了道路通行能力，满足了人民快捷、安全出行的要求。

（四）收费管理取得突破，收费环境明显改善，形成多方联勤联动机制

专项治理成效集中表现在以下四点：一是同期通行费收入创新高；二是收费业务水平有所提升，各单位持续开展岗位练兵和业务技能训练，收费员工业务技能大幅提高，完成首批收费员星级评定，首次评选出6名五星级收费员、113名四星级收费员、842名三星级收费员、369名二星级收费员、746名一星级收费员；三是收费环境明显改善，经过一年的集中治理，各类逃费行为得到有效遏制，车主缴费意识增强，收费环境明显好转；四是文明服务明显提升，各单位以整治行动为契机，以收费稽查为抓手，规范内部管理，深入开展“文明收费、优质服务”活动，减少征费纠纷，赢得了社会各界广泛好评；五是建立路地警协作机制，密切了各运营管理单位与各地市州政府和相关职能部门的沟通和协作，形成了通力合作、齐抓共管的工作局面；六是完善稽查队伍建设。为配合做好收费化境整治工作，各运营管理单位按照省局要求，从基层抽调一线骨干人员组建管理处稽查大队，同时在收费站设立站专（兼）职稽查员，在流量较大的省际收费站成立稽查班，完善了处、站两级稽查机构。

（五）清障施救外包规范了车辆救援服务行为，提升了车辆救援服务水平

由于高速公路车辆救援服务具有社会公益性，我省现行的收费标准按照“适当弥补成本”的原则，由省价格主管部门制定。根据价格部门的调查核算，现行的收费标准仅为实际成本支出的70%至80%。服务企业只依靠向服务对象收取服务费用，实际处于亏损状态，无法维持正常运营，更别提加大服务投入，提高服务质量。考虑到服务企业的实际困难，省政府、省交通运输厅领导决定借鉴外省经验，通过采取“政府补助+服务外包”新模式，给予依法确定的服务企业适当补贴，制定车辆救援服务标准和规程，督促服务企业规范经营，车辆救援服务行业健康发展。

2014年，通过采取“公开招标、综合评标”的方式，对省内总里程3271.977公里政府还贷性高速公路的车辆救援服务实行政府采购，按0.3万元/年•公里的标准，对服务企业给予补贴。经过一年的实践证明，上述方式规范了车辆救援服务行为，提升了车辆救援服务水平，确保高速公路安全畅通，全年车辆救援有效投诉明显减少。

（六）服务区形象明显改观，服务水平不断提升

扎实推动全省高速公路服务区专项治理工作，制订服务管理规范和设计规范，作为我省地方标准正式颁布。与服务区经营管理单位签订监管合同，强化行业管理力度，推行标准化管理；各管理处积极作为，加大服务区现场管理，督促问题整改；抓好凌晨2时至5时长途客运车辆（未接驳）禁行，落实好安全保障和服务各项措施；启动实施“花园式”服务区创建工作。省统计局民调中心暗访检查结果表明，各服务区的卫生环境、文明形象、服务水平等全部达标升级，服务新亮点不断涌现，社会满意度不断上升，被省委宣传部列入文明创建成果呈报中宣部。2014年《湖南电视台》、《湖南经视》、《湖南都市》、《中央新闻网》分别报道了怀化管理处怀化服务区救助孕妇服务区产子的新闻，得到了社会公众的一致好评。

（七）路域环境持续优化，极大方便出行

全省高速公路已基本实现全路网监控，确保了在恶劣条件下和重大节假日期间的指挥调度及时有效。信息发布时效提高，全年共采集路况信息1558起，通过厅局网站、短信平台、官方微博、可变情报板发布路况信息35万余条，96528客户服务电话接听来电25万多个，极大方便了群众出行。

（八）促进经济发展，社会效益显著

高速公路已经成为城市的空间发展轴，高速公路沿线的区位优势成为产业布局的首选，实践经验表明，高速公路建成后形成的“两小时经济圈”，“四小时经济圈”，使临近县域乃至周边地区形成新的经济区，便捷畅通的高速公路网促进物流资源的有效配置的同时，也积极推动商业、旅游等第三产业发展。

2014年全省高速公路完成投资391.3亿元，通车总里程达到5493公里，高速公路存量进一步扩大，高速联通度进一步提高，优化了交通运输结构，推动省内经济的可持续发展，有力的促进了各地第三产业的发展和社会进步。