2014年水路管理及养护与普通公路管理

专项资金绩效评价报告

湖南省交通运输厅：

我们接受贵厅委托，对湖南省交通运输厅水路管理及养护与普通公路管理专项资金进行了绩效评价。评价小组自2015年4月开始进行确立评价指标及标准、收集基础数据、分类整理数据、走访核实数据和综合分析等工作。各专项资金项目实施单位对自身提供的与本次评价有关的会计资料和相关文件资料的真实性和完整性负责；我们的责任是依据《财政部关于印发＜财政支出绩效评价管理暂行办法＞的通知》（财预［2011］285号）、《湖南省财政厅关于认真做好委托中介机构参与预算绩效管理工作的通知》（湘财绩[2012]11号）、《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》（湘财绩［2013］28号）、《湖南省财政厅关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2015〕2号）的规定，实施了必要的评价程序，出具评价报告。根据对抽查项目数量和资金金额不低于30%的要求，本次绩效评价工作组分别抽查了湖南省水运管理局本级、益阳航道管理局、常德航道管理局、湖南省道路运输管理局、湖南省交通建设质量安全监督管理局等5个专项支出单位，抽查专项支出单位占总专项支出单位（9个）的比例为55%，抽查项目单位专项支出金额3340.86万元，占总专项支出金额（6819.32万元）的比例为48.99%。在审核评价过程中，我们采用了抽查、审阅、计算、询问、观察、分析性复核等方法。现评价工作已结束，报告如下：

一、项目基本情况

为保障交通运输安全，提高水运与普通公路服务经济社会发展的能力、加强水运战略资源的保护与普通公路安全运输的管理，努力建成畅通、高效、平安、绿色的现代化内河航运与公路运输体系，根据《中华人民共和国航道管理条例》、《中华人民共和国航标条例》、《湖南省水路交通管理条例》、《收费公路管理条例》及其他相关政策文件的要求，2014年省财政厅批复水路管理及养护与普通公路管理专项资金预算共计6819.32万元，其中：水路管理及养护专项4327.82万元，普通公路管理专项2491.5万元。具体情况如下：

1、水路管理及养护专项

| 承担单位 | 项目名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 湖南省水运管理局本级 | 救助打捞工作经费 | 100 |
|  | 统计、港监、船检水上交通信息软件升级 | 20 |
|  | 救灾事故处置经费 | 30 |
|  | 水上工程质量监督和造价管理 | 20 |
|  | 船检发证管理系统运行及维护费 | 20 |
|  | 部省共建湖南安全监管示范区工作经费 | 55 |
|  | 证照工本费 | 10 |
|  | 水上渡口监控线路租赁费 | 211.58 |
|  | 水路安全工作经费 | 50 |
|  | 水路规费征收省级协调费 | 20 |
|  | 搜救演习 | 50 |
|  | 航政、运政管理经费 | 20 |
|  | 小计 | 606.58 |
| 常德航道管理局 | 航道维护成本 | 232.6 |
|  | 已建成公益性项目航标维护成本 | 782 |
|  | 小计 | 1014.6 |
| 益阳航道管理局 | 航道维护成本 | 417 |
|  | 已建成公益性项目航标维护成本 | 198.18 |
|  | 小计 | 615.18 |
| 衡阳航道管理局 | 航道维护成本 | 703.2 |
|  | 小计 | 703.2 |
| 长沙航道管理局 | 航道维护成本 | 883 |
|  | 已建成公益性项目航标维护成本 | 423.26 |
|  | 小计 | 1306.26 |
| 水上交通安全指挥监控中心 | 网络系统及监控设备运行维护费 | 82 |
|  | 小计 | 82 |
| 合计 |  | 4327.82 |

2、普通公路管理专项

| 承担单位 | 项目名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 湖南省公路管理局 | 公路机构“四统一” | 30 |
|  | 征收经费 | 15 |
|  | GTS公路桥梁数据系统更新及数据库更新维护 | 25 |
|  | 路政管理 | 40 |
|  | 安全经费 | 40 |
|  | 国省干线公路检测经费 | 300 |
|  | 养护技术比武 | 50 |
|  | 除雪破冰车维护及使用经费 | 12 |
|  | 国省道网命名和编号及桩号系统经费 | 120 |
|  | 车辆更新 | 75 |
|  | 农村公路建设计划管理系统技术服务费 | 15 |
|  | 公路路面及大型桥隧省级检测经费 | 435 |
|  | 交通流量调查 | 50 |
|  | 迎国检工作经费 | 50 |
|  | 国省道路大中修巡查检查及验收经费 | 130 |
|  | 小计 | 1387 |
| 湖南省交通建设质量安全监督管理局 | 施工、监理、检测机构评审专家评审费及特殊 | 20 |
|  | 检测费 | 100 |
|  | 安全经费 | 20 |
|  | 分片区监督检查费 | 70 |
|  | 法律顾问费 | 5 |
|  | 重点工程外聘监督工程师及监督检查外聘专家 | 100 |
|  | “平安工地”等专项治理活动费 | 10 |
|  | 小计 | 325 |
| 湖南省道路运输管理局 | 安全经费 | 30 |
|  | 娱乐城租赁户补偿 | 4.5 |
|  | 机关大院综合治理停车坪改造 | 180 |
|  | 客运线路牌专项 | 150 |
|  | 教练员培训专项 | 200 |
|  | 交通运输保障维稳专项 | 60 |
|  | 交通部GPS系统维护 | 30 |
|  | 运输市场整顿及节假日运输保障 | 100 |
|  | 运管机构“四统一” | 25 |
|  | 小计 | 779.5 |
| 合计 |  | 2491.5 |

二、项目资金使用及实施情况

（一）项目资金使用情况

2014年交通厅批复普通公路及水路管理专项资金预算6819.32万元，实际支出资金6062.96万元，结余756.36万元，资金结余率为12.48%。具体情况如下：

| 项目名称 |  | 批复金额 （万元） | 支出金额 （万元） | 结余金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水路管理及养护专项 | 救助打捞工作经费 | 100 | 100 | 0 |
|  | 统计、港监、船检水上交通信息软件升级 | 20 | 20 | 0 |
|  | 救灾事故处置经费 | 30 | 30 | 0 |
|  | 水上工程质量监督和造价管理 | 20 | 20 | 0 |
|  | 船检发证管理系统运行及维护费 | 20 | 20 | 0 |
|  | 部省共建湖南安全监管示范区工作经费 | 55 | 22.62 | 32.38 |
|  | 证照工本费 | 10 | 10 | 0 |
|  | 水上渡口监控线路租赁费 | 211.58 | 0 | 211.58 |
|  | 水路安全工作经费 | 50 | 50 | 0 |
|  | 水路规费征收省级协调费 | 20 | 20 | 0 |
|  | 搜救演习 | 50 | 50 | 0 |
|  | 航政、运政管理经费 | 20 | 20 | 0 |
|  | 航道维护成本 | 2235.8 | 2235.8 | 0 |
|  | 已建成公益性项目航标维护成本 | 621.44 | 621.44 | 0 |
|  | 网络系统及监控设备运行维护费 | 82 | 82 | 0 |
|  | 小计 | 4327.82 | 4083.86 | 243.96 |
| 普通公路管理专项-公路 | 公路机构“四统一” | 30 | 30 | 0 |
|  | 征收经费 | 15 | 15 | 0 |
|  | GTS公路桥梁数据系统更新及数据库更新维护 | 25 | 25 | 0 |
|  | 路政管理 | 40 | 40 | 0 |
|  | 安全经费 | 40 | 40 | 0 |
|  | 国省干线公路检测经费 | 300 | 300 | 0 |
|  | 养护技术比武 | 50 | 50 | 0 |
|  | 除雪破冰车维护及使用经费 | 12 | 12 | 0 |
|  | 国省道网命名和编号及桩号系统经费 | 120 | 0 | 120 |
|  | 车辆更新 | 75 | 0 | 75 |
|  | 农村公路建设计划管理系统技术服务费 | 15 | 15 | 0 |
|  | 公路路面及大型桥隧省级检测经费 | 435 | 435 | 0 |
|  | 交通流量调查 | 50 | 50 | 0 |
|  | 迎国检工作经费 | 50 | 50 | 0 |
|  | 国省道路大中修巡查检查及验收经费 | 130 | 130 | 0 |
|  | 施工、监理、检测机构评审专家评审费及特殊 | 20 | 20 | 0 |
|  | 检测费 | 100 | 83 | 17 |
|  | 安全经费 | 20 | 20 | 0 |
|  | 分片区监督检查费 | 70 | 66 | 4 |
|  | 法律顾问费 | 5 | 5 | 0 |
|  | 重点工程外聘监督工程师及监督检查外聘专家 | 100 | 100 | 0 |
|  | “平安工地”等专项治理活动费 | 10 | 10 | 0 |
|  | 小计 | 1712 | 1496 | 216 |
| 普通公路管理专项-运输 | 安全经费 | 30 | 27.4 | 2.6 |
|  | 娱乐城租赁户补偿 | 4.5 | 4.5 | 0 |
|  | 机关大院综合治理停车坪改造 | 180 | 0 | 180 |
|  | 客运线路牌专项 | 150 | 150 | 0 |
|  | 教练员培训专项 | 200 | 167.7 | 32.3 |
|  | 交通运输保障维稳专项 | 60 | 21.3 | 38.7 |
|  | 交通部GPS系统维护 | 30 | 30 | 0 |
|  | 运输市场整顿及节假日运输保障 | 100 | 66.2 | 33.8 |
|  | 运管机构“四统一” | 25 | 16 | 9 |
|  | 小计 | 779.5 | 483.1 | 296.4 |
| 合计 |  | 6819.32 | 6062.96 | 756.36 |

上述部分资金结余原因主要为：（1）部省共建湖南安全监管示范区工作经费，由于省政府与交通部的共建协议延期至今年3月才签订，2014年只进行了共建的前期工作，结余经费结转至2015年继续使用；（2）水上渡口监控线路租赁费，因原政府采购合同方变更，项目未能执行；（3）国省道网命名和编号及桩号系统经费，因交通部方案未下达，项目实施条件不成熟，经费结转至2015年；（4）车辆更新经费，因政策变更，暂停采购计划；（5）运输市场整顿及节假日运输保障专项因年底进行的部分专项整治活动费用未能及时入账，已于2015年支出；（6）交通运输保障维稳专项因加强对业务开支的管理，降低财政资金的支出，部分专项资金已取消；（7）运管机构"四统一"专项因供应商政府采购相关手续未到位，推迟至2015年支付；(8)教练员培训专项按非税收入指标下拨，年底上缴的部分资金需下年初才能到位；（9）机关大院综合治理即车坪改造项目因原有建筑物业主要求赔偿条件过高未完成拆迁，项目未能实施。

（二）项目实施情况

各项目实施单位根据批复预算，按部门职责分工明确，大部分专项制定了相应资金管理办法和实施方案，并严格遵循工作计划稳步推进实施；完善各项内部控制与考核制度，对专项资金管理从预算审核、支出审批到实施结果等都作出了详细规定。项目实施具体产出汇总如下：

1、水路管理及养护专项实施产出情况

| 项目名称 | 项目产出 |
| --- | --- |
| 搜救打捞工作经费 | 先后参与了汉寿县蒋家嘴牛屎堆水域、株洲辰州滩水域、长沙含浦校车坠塘的施救与打捞等项目的施救。 |
| 水上交通信息软件升级 | 全年对系统及数据库实施网络巡检1次/月，按部海事局要求完成了系统升级，系统运行情况分析2次，相关人员培训1次。 |
| 救灾事故处置 | 及时处理了岳阳市的“10.1”沉船事故， “4.18”水域污染事故和郴州市的“8.9”沉船事故。 |
| 水上工程质量监督和造价管理 | 确保了每年度的水运项目均处于质量安全可控状态。 |
| 船检发证系统运行及维护 | 系统正常运行，确保船舶检验及其 发证工作的顺利开展。 |
| 部省共建安全监管示范区工作经费 | 部省达成原则共识，签署了部省共建合作备忘录，并开展了前期工作。 |
| 证照工本费 | 印制了全省基本安全合格证、船员服务簿、船员适任证、船员特殊培训合格证；共计发放各类证书9727本。 |
| 水路安全工作经费 | 印制安全宣传品1万套等、开展暗访督查26次、召开安全例会4次。 |
| 水路规费征收省级协调费 | 协调解决省际、省内重复收费问题，上、下半年各开了一次专项征收会议。 |
| 搜救演习 | 10月在岳阳市的湘阴县举行了湘江干线大型船舶失火、水域污染、人员落水搜救演习、在怀化市的沅陵县组织了小型客渡船人员落水水上搜救演习。 |
| 航政、运政管理经费 | 参与了长江水系运政、港政大检查、监管水路运输、港口企业经营资质及企业安全生产标准达标、推进内河船型标准化 |
| 航道维护成本 | 完成全省辖区航道维护与航道行政管理工作，维护航道里程2010.7公路，航道水深维护正常率达96.99%，航道通航保证率达97.91%。 |
| 已建成公益性项目航标维护成本 | 全年完成航标设置3026座，航标维护正常率达99.79%，设备完好率达92.7% |

2、普通公路管理实施产出情况

| 项目名称 | 项目产出 |
| --- | --- |
| 公路局安全经费 | 1、开展“安全生产年”“安全生产月”宣传活动警示片教育，事故案例教育，发放宣传图片，发放安全常识宣传手册； 2、开展安全文化“五进”（进企业、进机关、进班组、进车船、进家庭）活动； 3、对全省五万公里左右的国省干线的安保工程、桥梁的安全隐患进行明查暗访，特别是对水毁的督查，并对各市州进行考核； 4、对全省国省干线在建施工项目的安全管理进行明查暗访； 5、按照省安全生产委员会及省交通运输厅的部署安排，元旦、国庆、春节等节假日的安全生产工作明查暗访。 |
| 国省干线公路检测经费 | 1、组织2013年干线公路交工项目关键指标抽检及全省已通车未竣工项目安保设施抽查，共抽查了629.74公里/28个项目；组织2014年度全省在建干线公路第一次质量安全督查，共抽查了780公里/24个项目；组织2014年度全省在建干线公路第二次质量安全督查，共抽查了591.42公里/27个项目。 |
| 养护技术比武 | 举办全省桥梁养护现场会；举办全省大中修现场会；举办全省公路系统的养护技术比武。 |
| 除雪破冰车维护及使用经费 | 进行除雪破冰车机油、液压油、滤芯、辅助泵、液压马达等的检查保养更换；破冰刀片、轧冰齿、绞龙钢刷、排刷、挡雪铲刃、定位轮组等易损件的检查更换；拨付除冰车油耗费等。 |
| 农村公路建设计划管理系统技术服务费 | 对《湖南省农村公路计划管理信息系统》进行升级改造，进一步完善系统，并提供优质高效的技术服务， |
| 公路路面及大型桥隧省级检测费 | 开展了20座大桥、特殊结构桥梁的检测和养护管理情况检查，对既有国省干线公路12505km进行路面破损状况和路面平整度两项指标的现场检测和规范化前方图像的采集。 |
| 交通流量调查 | 完成交通流量调查月报、季报、年报的会长、审核和公路四类比重调查及各市州交调人员的培训工作，按时向交通运输和省统计局报送数据。 |
| 国省道路大中修巡查检查及验收经费 | 对国省干线大中修工程、危桥改造工程、安全保障工程等项目进行了巡查、抽查考核，共计进行了14次巡查，发布了10期通报，野外工作时间242天，采集图片约30000张及800GB路况视频，巡查总行程182240km。 |
| 检测费 | 对受监项目进行分阶段交工检测和日常监督检测，共抽检数据394179组；组织开展了高速项目路面及交安产品、桩基、机电及房建产品质量等五个专项抽检，督促项目业主及时清退不合格产品。 |
| 安全经费 | 督促项目业主加大安全生产检查力度；继续开展“打非治违”、“平安工地”、“防坍塌、防坠落、反三违”回头看等安全专项行动；积极落实交通运输企业安全生产标准化建设工作；制定了《湖南省交通运输建筑施工企业安全生产标准化二级达标考评实施细则》。组织19人参加了省厅举办的考评员培训。 |
| 分片区监督检查费 | 开展专项检查73次，综合检查12次，领导带队抽查10次，暗访22次，监督组巡查34次，印发各类监督指令141份。排查和整改较大安全质量隐患200余个，处罚施工单位6个，监理单位3个。 |
| 重点工程外聘监督工程师及监督检查外聘专家经费 | 外聘质量、安全、监理检测、机电、房建等方面的专家20余名参与工程质量和安全监督。发挥社会力量和专业力量的作用，提高监管水平。 |
| “平安工地”等专项治理活动费 | 督促各项目从业单位组织开展“开工前、施工期、交工前”三阶段“平安工地”考核评价，建立健全“平安工地”考核评价档案，严格“平安工地”考核评价奖惩措施；举办全省公路水运工程“平安工地”考核评价系统培训班。 |
| 施工监理、检测机构评审专家评审费及特殊桥梁外聘监督专家咨询费 | 组织20余人次外聘专家参与赤石大桥、洞庭湖大桥等特殊结构桥梁的监督检查活动；组织2家甲级、桥隧专项等级换证复核资料的初审工作；完成对18家乙、丙级检测机构资质换证复核现场评审工作；组织13家公路监理企业17项公路监理资质复查和1家水运监理企业资质的初审和上报工作，完成4家公路监理企业资质定期检验的初审和上报工作，完成6家监理企业资质信息变更初审和上报工作。 |
| 运输市场整顿及节假日运输保障 | 全省部署开展了“打非治违”专项行动、货运车辆源头治理超限超载工作、驾培教练员专项整治“雷霆行动”；先后对衡阳、邵阳、永州等市“打四非治四违”联合执法工作进行了专项督导，对衡阳市建滔化工有限公司涉嫌非法运输剧毒化学品问题进行了专项督办，处理高速公路营运客车违章2828车次、危货车辆违章205车次，处理纠正各类违法违章行为6913车次，查处非法营运车辆7934辆次，500人次参加省局集中重点教育学习班，约谈5个市州运管机构和8家客运企业负责人，对513台未落实凌晨2至5时停车休息制度的长途班线车辆进行停运整改，吊销69名当班驾驶员从业资格证件，全省道路运输市场秩序明显好转。 |
| 交通运输保障维稳专项 | 出台了5项安全监管制度规范，强化安全绩效考核，落实安全监管链条各岗位、各环节责任，完善金字塔形的安全责任体系；深刻汲取“7.19”事故教训，广泛开展了以安全工作为中心的大教育、大讨论、大反思活动。 |
| 运输局安全经费 | 部署开展“安全生产月”活动；部署开展了道路运输安全生产“打非治违”专项行动和“严打严治”集中整治行动；部署道路运输安全生产大检查专项行动。 |
| 客运线路牌 | 印制更换了全省客运标志牌、临时客运标志牌证和包车（旅游）客运标志牌。 |
| 教练员培训 | 2014年全年举行42期考试，全省各市州合计9340人通过教练员从业资格考试取得教练员从业资格证。 |

三、项目绩效评价情况

（一）评价内容及指标

根据《湖南省财政厅关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2015〕2号）等相关文件及通知要求，结合交通厅水路管理及养护与普通公路管理专项的特点，分别制定了水路管理与养护专项绩效评价指标和普通公路管理专项绩效评价指标。

1、水路管理及养护专项绩效评价指标

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 评价内容与计分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 （15分） | 项目立项规范性 （5分） | ①项目是否按照规定的程序（或预算）申请设立；是2分，否0分 |
|  |  |  | ②项目是否有相关文件及实施方案；是2分，否0分 |
|  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策等（或预算编制申报）。是1分，否0分 |
|  |  | 绩效目标合理性 （5分） | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；符合得1分、不符合得0分。 |
|  |  |  | ②是否与项目实施单位水运航道管理职责密切相关；符合得1分、不符合得0分 |
|  |  |  | ③项目是否为促进水运航道事业发展所必需；符合得1分、不符合得0分 |
|  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得2分、不符合得0分 |
|  |  | 绩效指标明确性 （5分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；目标细分得1分、未细分得0分。 |
|  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；目标清晰得1分、不清晰得0分。 |
|  |  |  | ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；目标对应得1分、不对应得0分。 |
|  |  |  | ④是否与预计确定的项目资金相匹配。目标匹配得2分、不匹配得0分。 |
|  | 资金落实 （10分） | 资金到位率 （5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算投入资金）×100%。到位资金率得分=到位率*5分 |
|  |  |  | 实际到位资金：年内实际收到的具体项目资金。 |
|  |  |  | 计划投入资金：年内按预算确定的项目资金。 |
|  |  | 到位及时率 （5分） | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位资金及时率得分=到位及时率*5分 |
|  |  |  | 及时到位资金：截至年末时点实际落实收到具体项目的资金 |
|  |  |  | 应到位资金：按照年内预算应收到具体项目的资金。 |
| 过程 | 业务管理 （15分） | 管理制度健全性 （5分） | ①是否已制定年度维护计划；已制定3分，不全面1分，未制定0分 |
|  |  |  | ②是否建立航道维护管理检查制度。建立2分，未建立0分 |
|  |  | 制度执行有效性 （6分） | ①航标维护正常率、水深维护正常率是否满足规范要求；符合规范1分，不符合0分 |
|  |  |  | ②工作记录是否健全;齐全完整3分，齐全但内容不完整2分，部分齐全1分，不齐全0分 |
|  |  |  | ③是否按年度计划完成各项目标。完成2分，未完成0分 |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | ①项目是否按法规政策要求制定了考核或验收办法；制定2分，未制定0分 |
|  |  |  | ②是否按管理制度及目标进行了考核或验收等必需的控制措施或手段，是2分，否0分 |
|  | 财务管理 （15分） | 管理制度健全性 （4分） | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；制定2分，未制定0分 |
|  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合2分，不符合0分 |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；符合2分，不符合0分 |
|  |  |  | ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；符合2分，不符合0分 |
|  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合1分，不符合0分 |
|  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在2分，存在0分 |
|  |  | 财务监控有效性 （4分） | ①是否独立核算并具有相应的监控机制；是2分，否0分 |
|  |  |  | ②主管部门是否进行了相应的财务检查，审核了年度财务决算报告；是2分，否0分 |
| 产出 | 项目产出 （20分） | 实际完成率 （5分） | 实际完成率得分=实际完成率*5分 |
|  |  |  | 实际完成率：指维护疏浚工程量、航标日常维护座数、联合巡航次数、整治采挖船舶、治超观测船舶和航道维护观测里程；或者是项目绩效目标实际产出与确定的计划产出的产品或提供的服务数量之比。 |
|  |  | 完成及时率 （5分） | 航道养护、航道疏浚、船舶救助、航道障碍物的清除、报表报送、航道信息发布等及时，在规定时间内完成，无投诉，得5分，每未及时处理一次或收到投诉一次扣0.25分，扣完为止。 |
|  |  | 质量达标率 （5分） | 质量达标率得分=质量达标率*5分，每发生一起重大安全责任事故再扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 质量达标率：指符合航标管理办法和内河航道维护技术规范要求，未发生重大安全责任事故；或者是项目完成达到规定要求的标准程度。 |
|  |  | 成木节约率 （5分） | 成本节约率＝(预算金额-实际支出) /预算金额×100%，成本节约率≥0，得5分；成本节约率＜0，得分=（1+成本节约率）*5。 |
|  |  |  | 实际支出：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
|  |  |  | 预算金额：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效果 | 项目效益（25分） | 经济效益（5分） | 项目实施期内项目成本控制、项目成本（预算）节约达到预期经济效益目标值，全部达到得5分；每未达到一项扣1.5分；均未达到0分。 |
|  |  | 社会效益（5分） | 航道效用提高、船舶安全航行、生活环境改善。显著得5分；一般得3分；不明显得0分。 |
|  |  | 生态效益（5分） | 定量或定性描述项目的完成对生态环境产生的影响。环境效益明显得5分；一般得3分；不明显0分。 |
|  |  | 可持续影响（5分） | 项目实施对航道管理与养护是否带来可持续影响，可持续影响明显，得5分；一般得3分；不明显0分。 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（5分） | 无社会投诉（5分），每接到并查证属实1次扣0.25分，扣完为止。 |

2、普通公路管理专项绩效评价指标

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 评价内容与计分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 项目立项 （15分） | 项目立项规范性 （5分） | ①项目是否按照规定的程序（或预算）申请设立；是2分，否0分 |
|  |  |  | ②项目是否有相关文件及实施方案；是2分，否0分 |
|  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、集体决策等（或预算编制申报）。是1分，否0分 |
|  |  | 绩效目标合理性 （5分） | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；符合得1分、不符合得0分。 |
|  |  |  | ②是否与项目实施单位管理职责密切相关；符合得1分、不符合得0分 |
|  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需；符合得1分、不符合得0分 |
|  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合得2分、不符合得0分 |
|  |  | 绩效指标明确性 （5分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；目标细分得1分、未细分得0分。 |
|  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；目标清晰得1分、不清晰得0分。 |
|  |  |  | ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；目标对应得1分、不对应得0分。 |
|  |  |  | ④是否与预计确定的项目资金相匹配。目标匹配得2分、不匹配得0分。 |
|  | 资金落实 （10分） | 资金到位率 （5分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算投入资金）×100%。到位资金率得分=到位率*5分 |
|  |  |  | 实际到位资金：年内实际收到的具体项目资金。 |
|  |  |  | 计划投入资金：年内按预算确定的项目资金。 |
|  |  | 到位及时率 （5分） | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位资金及时率得分=到位及时率*5分 |
|  |  |  | 及时到位资金：截至年末时点实际落实到具体项目的资金 |
|  |  |  | 应到位资金：按照年内预算应收到具体项目的资金。 |
| 过程 | 业务管理 （15分） | 管理制度健全性 （5分） | ①是否已制定年度计划；已制定3分，不全面1分，未制定0分 |
|  |  |  | ②是否建立管理检查制度。建立2分，未建立0分 |
|  |  | 制度执行有效性 （6分） | ①是否满足规范要求；符合规范1分，不符合0分 |
|  |  |  | ②工作记录是否健全;齐全完整3分，齐全但内容不完整2分，部分齐全1分，不齐全0分 |
|  |  |  | ③是否按年度计划完成各项目标。完成2分，未完成0分 |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | ①项目是否按法规政策要求制定了考核或验收办法；制定2分，未制定0分 |
|  |  |  | ②是否按管理制度及目标进行了考核或验收等必需的控制措施或手段，是2分，否0分 |
|  | 财务管理 （15分） | 管理制度健全性 （4分） | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；制定2分，未制定0分 |
|  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合2分，不符合0分 |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；符合2分，不符合0分 |
|  |  |  | ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；符合2分，不符合0分 |
|  |  |  | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合1分，不符合0分 |
|  |  |  | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在2分，存在0分 |
|  |  | 财务监控有效性 （4分） | ①是否独立核算并具有相应的监控机制；是2分，否0分 |
|  |  |  | ②主管部门是否进行了相应的财务检查，审核了年度财务决算报告；是2分，否0分 |
| 产出 | 项目产出 （20分） | 实际完成率 （5分） | 实际完成率得分=实际完成率*5分 |
|  |  |  | 实际完成率：项目绩效目标实际产出与确定的计划产出的产品或提供的服务数量之比 |
|  |  | 完成及时率 （5分） | 信息发布等及时，在规定时间内完成，无投诉，得5分，每未及时处理一次或收到投诉一次扣0.25分，扣完为止。 |
|  |  | 质量达标率 （5分） | 质量达标率得分=质量达标率*5分，每发生一起重大安全责任事故再扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 质量达标率：指符合相关管理办法和技术规范要求，未发生重大安全责任事故；或者是项目完成达到规定要求的标准程度。 |
|  |  | 成木节约率 （5分） | 成本节约率＝(预算金额-实际支出) /预算金额×100%，成本节约率≥0，得5分；成本节约率＜0，得分=（1+成本节约率）*5。 |
|  |  |  | 实际支出：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
|  |  |  | 预算金额：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效果 | 项目效益 （25分） | 经济效益（5分） | 项目实施期内项目成本控制、项目成本（预算）节约达到预期经济效益目标值，全部达到得5分；每未达到一项扣1.5分；均未达到0分。 |
|  |  | 社会效益（5分） | 显著得5分；一般得3分；不明显得0分。 |
|  |  | 生态效益（5分） | 环境效益明显得5分；一般得3分；不明显0分。 |
|  |  | 可持续影响 （5分） | 项目实施是否带来可持续影响，可持续影响明显，得5分；一般得3分；不明显0分。 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（5分） | 无社会投诉（5分），每接到并查证属实1次扣0.25分，扣完为止。 |

（二）综合评价结果

2014年水路管理及养护与普通公路管理专项资金的使用，保证了全省普通公路及水路运输的持续和高效，为全省的水路和普通公路等日常管理提供了资金保障。根据《湖南省财政厅关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2015〕2号）评分，评价小组采取座谈，检查、核对、收集整理相关资料，对专项实施单位报送的绩效自评材料进行分析等方式，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效综合评价结论。专项资金使用实施单位最低得分87.6分，最高得分96分,平均得分91.6分，财政支出绩效评价结果为“优”。具体情况如下：

| 专项资金使用单位 | 评价得分 | 得分评级 | 综合平均得分 | 评级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省水运管理局本级 | 92 | 优 | 91.6 | 优 |
| 湖南省长沙航道管理局 | 95 | 优 |  |  |
| 湖南省益阳航道管理局 | 93 | 优 |  |  |
| 湖南省常德航道管理局 | 96 | 优 |  |  |
| 湖南省衡阳航道管理局 | 96 | 优 |  |  |
| 湖南省水上交通安全指挥监控中心 | 88 | 良 |  |  |
| 湖南省公路管理局 | 87.6 | 良 |  |  |
| 湖南省交通建设质量安全监督管理局 | 88 | 良 |  |  |
| 湖南省道路运输管理局 | 89 | 良 |  |  |

- 项目支出主要绩效

（一）水上交通安全创有史以来最好成绩，水运经济增长创历史新高

2014年全省发生一般及以上等级交通事故5起，同比下降44.44%；死亡9人，同比下降62.5%；沉船4艘，同比下降42.86%；直接经济损失约322.8万元，同比下降64.07%创造了水上交通安全有史以来的最好成绩，怀化、株洲、湘潭等10个市州实现了“零死亡”目标。

2014年采取“优结构、提质量、促运输、强服务”的措施。推动水路运输转型升级，实现了水运经济的快速增长。水路货运量、货运周转量在综合交通运输体系中所占比重增大，分别达到12.6%和17.1%，对社会经济发展的拉动效应明显增强。全省完成水路货运量2.57亿吨、水路货运周转量709.94亿吨公里，同比增长11.21%和28.51%；完成港口货物吞吐量2.53亿吨、集装箱吞吐量33.62万标箱，同比增长9.4%和14.6%，创历史新高。

（二）为水运建设投资提供了保障，航道通航能力明显增强

2014年全省水运建设累计完成投资35.73亿元，为年计划的105.1%，同比增长8.1%，为“十一五”五年总和的106.3%，超历史水平。航道养护管理确保了重点项目工程进度，湘江2000吨级航道建设一期工程顺利完成1.1亿元投资计划；湘江长沙综合枢纽工程全年完成投资8.56亿元，坝顶公路桥建成通车，库区建设基本完成；湘江航电枢纽工程全年完成投资8.5亿元，船闸实现通航；沅水浦市至常德航道建设一期工程按计划完成投资1.5亿元。

全面加强了航道日常养护、航标维护、碍航建筑物整治等工作。一是加强了航政执法，在重点航线开展了挖沙船专项整治行动，严厉打击了在航道内无序采挖，乱采乱抛及跨航道抛锚行为；二是开展了航道应急抢通，实施了湘江、沅水等主要干线航道浅滩疏浚、清障、打捞等应急抢通工作；三是全力推进了文明样板航道创建，完成开湖航线文明样板航道创建基础设施投资；确保了干线航道的畅通。

（三）交通建设工程质量稳步提升，促进交通建设又好又快发展

交通建设质量安全监督管理局2014年对受监项目进行分阶段交工检测和日常监督检测，共抽检数据394179组，合格385543组，合格率97.8％，工程关键指标的合格率逐年提升。直接监督的高速公路、水运工程交工验收质量合格率100%，竣工验收质量等级全部优良。组织开展了高速项目路面及交安产品、桩基、机电及房建产品质量等五个专项抽检，督促项目业主及时清退不合格产品，切实把好工程质量源头关。

通过开展科学检测，用数据说话，指导施工，进一步提高了监督工作的科学性和有效性，促进了工程实体质量的稳步提升。开展在建高速公路和重点水运工程安全生产监管工作。一是狠抓“八项抓手”的落实。加强了对重点部位、关键环节和关键时段的监督检查，督促项目业主加大安全生产检查力度，确保施工安全。二是继续开展“打非治违”、“平安工地”、“防坍塌、防坠落、反三违”回头看等安全专项行动，对排查出来的重大安全隐患督促从业单位认真整改；三是积极落实交通运输企业安全生产标准化建设工作。认真落实质安机构安全监管责任和督促落实企业的安全主体责任，督促落实各项安全管理措施，切实抓好了源头管理工作，全力抓好了交通建设工程安全生产工作。

2014年先后外聘质量、安全、监理检测、机电、房建等方面的专家20余名参与工程质量和安全监督。发挥社会力量和专业力量的作用，提高监管水平。通过外聘工程师参与督查工作，全面掌握我省在建高速公路和重点水运工程质量，消除工程质量安全事故隐患，促进了交通建设又好又快发展。

（四）公路管理不断完善，保障了道路安全畅通

通过桥梁检测和路面检测专项工作，按照要求对抽查的桥梁的技术状况进行评定，分析存在的问题以及提出养护对策，提交年度路况检测结果评定报告，作为市州局年度路况目标考核的依据，根据路况检测结果的中次差等道路情况，为次年大中修计划科学安排提供依据，保证了道路桥梁的质量安全。

加强对专项养护工程的巡查、考核。使各专项养护工程（大中修、灾毁重建、危桥改造、安保工程、灾害防治工程）严格按“六率”的要求实施，杜绝了弃养待修现象；使各市州能按照技术规范、操作规程加强日常养护，加强工程管理，落实省厅、省局制定的有关技术政策和管理要求，保证了路况目标和工程目标的实现，道路养护工程合格率及优良率不断提升。

加大交调站巡查抽样力度，向社会及时提供公路出行信息。保证了交通流量调查数据质量，为宏观政策的制定、交通经济运行分析、公路网规划与调整、路网运行管理等工作提供基础数据，不断提高决策的科学性，也为道路的通畅及黄金周出行提供了数据。

（五）创建文明窗口，提升湖南公路形象

通过“四统一”、创建文明窗口形象系列活动的开展，形成了系统合力，营造了行业文明创建氛围，提升了行业形象；对收费站进行考核，各项利民惠民措施落实到位，全年超额完成年度征收任务；开展治超专项工作，按计划开展明察暗访，推进行政许可工作网上办理工作，完成了年度治超站点建设和治超大队标准化建设计划，为社会、公众提供畅、优、绿、美的出行条件，提升了湖南公路形象。

（六）运输环境不断改善，社会效益显著

一是对教练员从业资格进行严格、审慎的评判，提高了机动车驾驶员培训质量，从源头预防和减少道路交通安全事故发生，保障了人民生命财产安全；二是组织开展重大节日、重大活动、重大敏感时期车辆安全排查以及全省“打非治违”行动，道路运输市场秩序明显好转，道路运输经营环境得到进一步改善；三是通过严格按规定发放牌证，有效地保障了省际、市际班线客运车辆、包车（旅游）客运车辆的合法、正常的运营，按照相关统计，我省2014年道路旅客运输量为18.6亿人次，周转量为925亿人公里，有效地满足了旅客的安全、顺利出行。