## 附件2

## 城乡交通运输一体化示范县创建工程验收评分细则

| 指标类别 | 序号 | 评价内容 | 分值 | 评分要点 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创建实施方案执行情况（50） | 1 | 城乡交通基础设施建设情况 | 12 | 按照创建实施方案中的计划安排，完成公路、枢纽等城乡交通基础设施项目建设情况。 | ①公路项目按照创建实施方案中的进度、规模和质量要求，全部建设完成的，得6分；未全部完成的，根据完成比例，按内插法计算得分。 ②城乡客货运枢纽项目按照创建实施方案中的进度、规模和质量要求全部建设完成的，得6分；未全部完成的，根据完成比例，按内插法计算得分。 |
|  | 2 | 城乡客运一体化建设情况 | 18 | 按照创建实施方案中的计划安排，提升城乡客运服务管理、加强安全管理等情况。 | ①按照创建实施方案中的计划安排，采用符合当地群众需求的城乡客运运营模式，对城乡客运线路进行增设或调整优化，提升城乡客运服务质量，涉及提升服务质量方面的工作全部完成的，得9分；未全部完成的，根据完成比例，按内插法计算得分。 ②按照创建实施方案中的计划安排，采取有效手段提升了城乡客运安全运营保障能力，涉及安全管理方面的相关工作全部完成的，得9分；未全部完成的，根据完成比例，按内插法计算得分。 |
|  | 3 | 城乡货运物流一体化建设情况 | 14 | 按照创建实施方案中的计划安排，城乡货运节点体系构建、城乡货运信息化系统建设等情况。 | ①按照创建实施方案中的计划安排，布设城乡货运节点，涉及城乡货运节点体系建设等方面的相关工作全部完成的，得7分；未全部完成的，根据完成比例，按内插法计算得分。 ②按照创建实施方案中的计划安排，构建完善城乡货运信息化系统，涉及城乡货运信息化系统方面的相关工作全部完成的，得7分；未全部完成的，根据完成比例，按内插法计算得分。 |
|  | 4 | 行业融合发展推进情况 | 6 | 按照创建实施方案中的计划安排，推动城乡交通运输与邮政、快递、旅游、电商等行业融合发展情况。 | 按照创建实施方案中的计划安排，推动城乡交通运输与邮政、快递、旅游、电商等行业融合发展，涉及行业融合发展等方面的相关工作全部完成的，得6分；未全部完成的，根据完成比例，按内插法计算得分。 |
| 城乡交通运输一体化发展水平（30） | 5 | 基础设施一体化发展水平 | 12 | ①农村公路等级路率 ②客货运输场站一体化水平 ③农村公路优良中等路率 ④农村公路安防和危桥比例情况 | ①农村公路等级路率达到100%，得2分；未达到100%的，每降低1%扣0.2分，扣完为止。 ②市县城区内三级以上等级道路客运站场与城市公交站点的换乘距离小于300m的，得2分；每一个三级以上等级道路客运站场不满足扣1分，扣完为止；没有三级以上等级道路客运站场或没有开通城市公交的，此项不得分。物流节点能够实现干线运输与县域内分拨配送有效衔接的或集聚整合物流资源，统筹组织县域内农村运输服务的，得2分；未实现的，此项不得分。 ③中等及以上农村公路（以MQI计）占比总分2分，中等及以上农村公路占比≥80%，得2分；70%<中等及以上农村公路占比<80%，得分为2×（中等及以上农村公路占比-70%）/（80%-70%）；中等及以上农村公路占比≤70%，不得分。 ④安防设施设置情况总分2分，得分为农村公路应设置安防设施路段的设置率×2。危桥比例总分2分，危桥占比≤5%，得2分；5%<危桥占比<20%，得分为2×（20%-危桥占比）/（20%-5%）；危桥占比≥20%，不得分。 |
|  | 6 | 客运服务一体化发展水平 | 10 | ①建制村通客车率 ②城乡道路客运车辆公交化率 ③城乡客运安全管理水平 | ①建制村通客车率达到100%的，得3分；未达到100%的，每降低1%扣1分，扣完为止。 ②城乡道路客运车辆公交化率达到100%的，得2分；未达到100%的，按内插法计算得分。行政区域内已实现全域公交的，该指标默认满分。 ③农村客运车辆动态监控设备安装使用率达到100%的，得1分，未达到100%的，按内插法计算得分。通客车农村公路安全隐患治理率达到100%的，得1分，未达到100%的，按内插法计算得分。县级有关部门建立农村客运班线通行条件联合审核机制，且对新增农村客运班线实行通行条件审核的比例达到100%的，得1分；不满足的，此项不得分。城乡客运车辆交通责任事故万车死亡率为0的，得2分；每增加1人/万车扣0.1分，本项扣完为止。 |
|  | 7 | 货运物流服务一体化发展水平 | 8 | ①建制村农村物流服务覆盖率 ②乡镇农村物流节点覆盖率 ③运输站场综合利用率 | ①建制村农村物流服务覆盖率达到100%的，得3分；未达到100%的，按内插法计算得分。 ②乡镇农村物流节点覆盖率达到100%的，得3分；未达到100%的，按内插法计算得分。 ③运输站场综合利用率达到100%的，得2分；未达到100%的，按内插法计算得分。 |
|  | 8 | 一体化发展环境水平 | 4 | ①集约化管理情况 ②规划保障情况 | ①所有农村客运车辆由1家公司经营，采用公车公营模式管理的，得2分；不满足的，此项不得分。行政区域内已实现全域公交的，该指标默认满分。 ②在县级相关规划中对城乡交通运输一体化发展进行了合理规划，明确了推进城乡交通运输一体化发展的相关建设项目、资金、进度安排的，得2分；不满足的，酌情扣分。 |
| 创建工作 管理（15） | 9 | 组织保障情况 | 6 | ①纳入当地政府工作目标情况 ②协同机制建立情况 | ①将城乡交通运输一体化示范县创建工作纳入了当地政府工作目标的，得3分；未纳入的，此项不得分。 ②县级人民政府组织交通运输、发展改革、财政、公安、国土、住房城乡建设、农业、商务、扶贫、邮政、供销等部门建立了责任分工明确的工作机制的，得3分；未建立的，此项不得分。 |
|  | 10 | 政策扶持情况 | 3 | ①省级政府或交通运输主管部门扶持政策制定和落实情况 ②地市级政府或交通运输主管部门扶持政策制定和落实情况 ③县级政府扶持政策制定和落实情况 | ①创建县所在省级政府或交通运输主管部门对创建工作制定了扶持政策并予以落实的，得1分；未制定或未落实的，不得分。 ②创建县所在地市级政府或交通运输主管部门对创建工作制定了扶持政策并予以落实的，得1分；未制定或未落实的，不得分。 ③县级政府对创建工作制定了扶持政策并予以落实，得1分；未制定或未落实的，不得分。 |
|  | 11 | 资金保障情况 | 6 | ①省级政府或交通运输主管部门资金支持情况 ②地市级政府或交通运输主管部门资金支持情况 ③县级政府资金支持情况 | ①创建县所在省级政府或交通运输主管部门对创建县进行专项资金支持超过500万元的，得2分；未达到的，按内插法计算得分。 ②创建县所在地市级政府或交通运输主管部门对创建县进行专项资金支持超过300万元的，得1分；未达到的，按内插法计算得分。 ③县级人民政府制定并落实了财政补贴政策，保障了城乡交通运输一体化示范县创建工作顺利进行的，得3分；不满足的，酌情扣分。 |
| 特色指标（5） | 12 | 创建工作 取得特色经验 | 5 | 创建工作中产生特色经验情况 | ①形成了较有特色的相关经验，具有复制推广意义的，得3分；不满足的，酌情扣分。 ②在部省召开的涉及城乡交通运输的现场会、电视电话会上作典型经验交流的，得2分；未作交流的，不得分。 |