开标时间：2025年8月14日9时00分（北京时间）

投标文件递交截止时间：同开标时间

**1.** **招标条件**

本招标项目 G4 京港澳高速株洲王十万（朱亭）至耒阳大市段扩容工程 （项目名称）已由湖南省发展和改革委员会以《 关于 G4 京港澳高速株洲王十万(朱亭)至耒阳大市段扩容工程项目核准》湘发改许〔2024〕91号批准建设 , 初步设计已由交通运输部以《交通运输部关于 G4京港澳高速湖南省株洲王 十万(朱亭)至耒阳大市段改扩建工程初步设计的批复》〔交公路函【2024】 724号〕批准，项目业主为湖南省王耒桂郴高速公路建设开发有限公司，建设 资金 来自资本金约占总投资 20% ，由项目业主自筹，其余资金，由项目单位通过银行贷款解决，受项目业主授权委托，招标人为湖南省高速公路集团有 限公司。 项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理进行公开招标。

**2.** **项目概况**

2.1 招标项目或标段（以下简称：招标项目）名称：G4 京港澳高速株洲 王十万（朱亭）至耒阳大市段扩容工程；

2.2 建设地点：湖南省境内；

2.3 项目基本情况：项目起自株洲市渌口区朱亭互通南侧，接拟改扩建 的京港澳高速长沙广福至株洲王十万(朱亭)段,沿既有高速公路改扩建,经衡 阳市衡东县、衡南县、耒阳市,止于耒阳市大市镇与茶陵至常宁高速相交的大 市枢纽互通,接在建的京港澳高速耒阳大市至宜章段改扩建工程，路线全长

96.317 公里。本项目主线采用双向八车道高速公路标准改扩建，设计速度

120 公里/小时，路基宽度 42 米，全线桥涵设计荷载采用公路-I 级:冠市互通 连接线采用二级公路标准建设，设计速度 60 公里/小时，路基宽度 10 米。本 项目其它技术指标应符合《公路工程技术标准》 (JTGB01-2014)中的规定。

2.4 标段划分：本次招标工程共分为 4 个标段。

2.5 监理服务期要求：施工监理服务期限为 2250天（ 日历日，后同），其 中 ：施工准备阶段监理 90天，施工阶段监理 1440天，交工验收及缺陷责任 期监理 720天。

2.6 质量要求：（1）符合有关法律、法规的规定；

（2）符合交通质量、安全的国家标准和行业标准等；

（3）符合湖南省交通运输厅和湖南省高速公路集团有限公司下发的文件；

（4）符合合同约定；确保工程交工验收的质量评定：合格，竣工验收的质量 评定：优良。

**3.** **招标范围**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段号 | 桩号 | 长度  （Km ) | 招标范围 | 对应的施工单位 |
| ZL K RJ 1 | K1599+500    K1624+600 | 约25 | 桩号范围内路基、路面、桥梁、涵洞、立体交叉、连接线（如 有）、绿化及环境保护、沿线附属设施（涉铁工程、房建工程 、机电工程、外部永久性用电、水土保持除外）等工程和相关变更工程及为本合同主体项 目之外的附属工程（如进场道路 , 便桥便涵等）的施工阶段 ( 含施工准备阶段）、交工验收与 缺陷责任期阶段的施工监理。 | 中交第二公路工程 局有限公司、湖南建设投资集团有限责任公司 |
| ZL K RJ 2 | K1624+600    K1651+16 9 .4 | 约26 | 桩号范围内路基、路面、桥梁、 涵洞、立体交叉、连接线（如有 ) 、绿化及环境保护、沿线附属 设施（涉铁工程、房建工程、机 电工程、外部永久性用电、水土 保持除外）等工程和相关变更工 程及为本合同主体项目之外的附 属工程（如进场道路，便桥便涵 等）的施工阶段（含施工准备阶 段）、交工验收与缺陷责任期阶 段的施工监理。 | 广西路桥工程集团有限公司、湖南建设投资集团有限责任公司 |
| ZL K RJ 3 | K1651+16 9 .4-  K1675+240 | 约24 | 桩 号 范围 内路 基 、路 面 、桥 梁、涵洞、立体交叉、连接线 （如有） 、绿化及环境保护、 全线交通安全设施和全线平面 绿化（K1599+500—  K1695+692.678 ）、沿 线 附 属 设施（涉铁工程、房建工程、 机电工程、外部永久性用电、 水土保持除外）等工程和相关 变更工程及为本合同主体项目 之外的附属工程（如进场道 路，便桥便涵等） 的施工阶段 （含施工准备阶段） 、交工验 | 湖南建设投资集团有限责任公司 、中交第二公路工程局有限公司 、广西路桥 工 程 集 团 有限公司、 湖南省高速公路集团有限公司 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收与缺陷责任期阶段的施工监 理。 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL K RJ 4 | K1675+240  -  K1695+69 2 .678 | 约20 | 桩号范围内路基、路面、桥梁 、涵洞、立体交叉、连接线 ( 如有）、绿化及环境保护、沿 线附属设施（涉铁工程、房建 工程、机电工程、外部永久性 用电、水土保持除外）等工程 和相关变更工程及为本合同主 体项目之外的附属工程（如进 场道路，便桥便涵等）的施工 阶段（含施工准备阶段）、交 工验收与缺陷责任期阶段的施 工监理。 | 湖南建设投资集团有 限 责任公司、 中交第 二公 路工程局有限公 司、广 西路桥工程集 团有限公 司、湖南省 高速公路集 团有限公 司 |

**4.** **投标人资格要求**

4.1 本次招标要求投标人具备以下资质和业绩：

（1）具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，且处于有效期。

（2）资质要求：本次招标要求投标人须具备交通运输主管部门颁发的公 路 工程甲级监理资质证书，且资质证书处于有效期。

（3）总监理工程师（驻地监理工程师）资格：

①具有公路工程相关专业高级工程师及以上技术职称；

②☑持有交通运输部颁发的监理工程师资格证书或交通运输工程监理工 程 师注册证书（工程内容为房建工程除外）；

□持有住房和城乡建设部颁发的建筑工程专业监理工程师注册证书（工 程 内容为房建工程）；

③无在岗项目（注：指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任 职 但本项目中标后能够从该项目撤离） ，并满足湖南省交通运输厅关于履 约人员 管理的相关规定；

④总监理工程师（驻地监理工程师）资格要求类似工程业绩：

近 8 年担任过一个新建或改扩建高速公路土建工程项目的总监理工程师 或 驻地监理工程师职务。

注 ：总监理工程师（驻地监理工程师）资格要求业绩按照投标企业资格 要 求业绩同等要求进行设置，后同。

（4） □除总监理工程师（驻地监理工程师） 以外另需配备□1 人； □2 人。

**□大型项目（含特大桥梁或特长隧道）**

□桥梁专业监理工程师 ：

① 专业高级工程师及以上技术职称；

②持有交通运输部颁发的监理工程师资格证书或交通运输工程监理工程 师 注册证书.

□桥梁专业监理工程师 2：

① 专业高级工程师及以上技术职称；

②持有交通运输部颁发的监理工程师资格证书或交通运输工程监理工程 师 注册证书。

□隧道专业监理工程师 1：

① 专业高级工程师及以上技术职称；

②持有交通运输部颁发的监理工程师资格证书或交通运输工程监理工程 师 注册证书。

□隧道专业监理工程师 2：

① 专业高级工程师及以上技术职称；

②持有交通运输部颁发的监理工程师资格证书或交通运输工程监理工程 师 注册证书。

注：1 、大型项目（含特大桥梁或特长隧道）桥梁/隧道专业监理工程师 可 按照工程内容选择，可同时设置两名桥梁/隧道专业监理工程师，合计人数 不超 过 2 人。

2、投标时，投标人须在投标文件中提供除主要人员外的其他人员数量和 资 格条件承诺，其他人员数量和资格条件承诺书详见招标文件第七章投标文 件格 式“六、资格审查资料”。

4.2 本次招标接受不接受联合体投标。联合体投标的，应满足投标人 须 知前附表规定要求。

4.3 入围业绩要求：要求类似工程业绩。

近 5 年内完成过 1个单个合同里程 12.5km及以上的新建或改扩建高速公 路土建工程项目的施工监理业绩。（投标人资格要求的类似施工监理业绩不超 过招标项目相关指标的规模比例的 50% ，后同。）

技术特别复杂的特大桥梁和特长隧道项目主体工程：近 8 年内完成过

1 个高速公路新建或改扩建特大桥梁的施工监理业绩。

注：（1）类似业绩由投标人录入交易主体库，评标委员会对投标文件中 的 业绩证明材料与所填报的评审关键信息进行评审。

（2）类似业绩包括经省级行政监督部门认可的主包分包已建业绩。

（3）土建工程（路基、桥隧） 、路面工程、交通安全设施工程、机电 工 程，以交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或“湖南省公路水路建 设与 运输市场信用信息服务网”的截图为准。

房建工程等其他工程的施工监理业绩，由评标委员会对投标人提交的相 关 证明材料（例如工程合同，交（竣）工验收文件（证书）等） ，与所填报 的评 审关键信息进行评审。相关指标不一致时，以交（竣）工验收文件（证 书）为准。

4.4 各投标人均可就上述标段中的 1个标段投标，但最多允许 中标 1 个标 段（适用于分标段的招标项目）。

4.5 其他：/。

4.5.1 投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https:// h wdms. mot.gov.cn/BMWebSite/）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投 标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。3

4.5.2 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投 标。单位负责人（注：单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规 规定代表单位行使职权的主要负责人，招标文件中所列“单位负责人”均作本 条解释）为同一人或者存在控股（注：控股，是指出资额（持股）占股本总额 50%以上或虽不足50%，但依出资额或所持股份所享有的表决权足以对股东会、 股东大会的决议产生重大影响的，或者国有企事业单位通过投资关系、协议或 者其他安排，能够实际支配公司行为的，招标文件中所列“控股”均作本条解 释）、管理（注：管理，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理 与被管理关系，招标文件中所列“管理”均作本条解释）关系的不同单位，不 得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

4.5.3 招标人不接受在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov. c n）中被列入严重违法失信企业名单的或在“中国执行信息公开网”（http://zxg k.c ourt.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人投标。

4.5.4 招标人不接受被湖南省交通运输厅公路施工监理企业信用评价结果 最近第一年度D级、连续三年（最近第一年至最近第三年）评为C级及以下的 投标人投标。

**4.5.5** 法律法规其他规定的情况。

**5.** **招标文件的获取**

5.1 有投标意愿者，请在湖南省工程建设招投标交易系统下载数据电文 形式的招标文件。招标文件包括图纸、监理服务费用清单、最高投标限价、 合同条款等。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标文件等资料下载。

5.2 本招标项目采用电子招标投标方式，投标人应当在 湖南省公共资源交 易服务平台进行注册登记和CA认证。

5.3 招标人对招标文件、图纸、监理服务费用清单的修改、澄清答疑在湖 南省工程建设招投标交易系统发布，投标人自行下载。

**6.** **投标文件的递交**

电子投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为详 见外网招标公告/澄清补充公告（如有）。请投标人登录 湖南省工程建设招 投标交易系统（电子招标投标交易平台名称）下载电子投标文件制作工具编 制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过湖南省工程建设招投标交易系 统（电子招标投标交易平台名称）递交数据电文形式的投标文件。逾期递交 的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。电子投标文件的解密截止时 间为投标截止时间后 30 分钟。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现 场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

**7.** **评标办法**

本项目评标办法采用综合评估法 2。

**8.** **发布公告的媒介**

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、湖南省公共资源交易服务 平 台 和湖南省交通运输厅（其他发布公告的媒介名称）上发布。

本招标项目采用电子化招投标，投标人在投标前可在 湖南省工程建设招 投 标交易系统 下载招标文件等相关资料。

请各投标人及时下载安装符合电子数据标准规范正确版本的电子投标文 件制作软件、造价软件（如需） ，参与投标的投标人需使用电子投标文件制 作软件制作投标文件。

各投标人须在湖南省公共资源交易平台进行注册并办理企业数字证书（C A 证书，含电子印章）、法人数字证书（含电子印章）、签字章等。具体办理 流 程详见湖南省公共资源交易平台数字证书专区相关信息。

注：本项目投标过程中，电子系统使用操作遇到问题时可及时向湖南省 工 程建设招投标交易系统咨询热线咨询。

**10.** **联系方式**

招 标 人：湖南省高速公路集团有限公司

地 址：长沙市开福区三一大道 500 号

联 系 人：王女士

电 话：0731-89757153

异议联系人：江女士

电 话：0731-89757151

招标代理机构：湖南高速工程咨询有限公司

地 址：长沙市开福区三一大道 500 号马栏山公寓综合楼

项目负责人：郭聪

联 系 人：雷慧虹、朱易

电 话：0731-83285781/0731-85222202

监督部门：湖南省交通运输厅

地址：长沙市湘府西路 199 号

电话：0731-88770095（基本建设处）

邮编：410004