G4京港澳高速长沙广福至株洲王十万（朱亭）段扩容工程土建施工监理CZJL01、CZJL02、CZJL03、CZJL04、CZJL05、CZJL06、CZJL07 标段招标公告

投标文件递交截止时间：2025年8月21日9:00

开标时间：同投标文件递交截止时间

- 1. 招标条件

本招标项目 G4京港澳高速长沙广福至株洲王十万（朱亭）段扩容工程 （项目名称）已由 湖南省人民政府批准采用经营性高速公路投资方式建设 （项目审批、核准或备案机关名称）以 湘政办函〔2022〕68号 （批文名称及编号）批准建设，初步设计已由 中华人民共和国交通运输部 （批准机关名称）以 交通运输部关于 G4京港澳高速湖南省长沙广福至株洲王十万(朱亭)段扩容工程初步设计的批复（交公路函〔2024〕414号） （批文名称及编号）批准，项目业主为 湖南铁建昆仑长株桂新高速公路有限公司 ，建设资金来自 投资人自有资金和项目公司自筹  （资金来源），出资比例为 项目资本金占总投资 20%（社会资本方100%） ，招标人为 湖南铁建昆仑长株桂新高速公路有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理进行公开招标。

- 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：湖南省 长沙市、株洲 市/州境内。

2.2 项目建设规模及招标范围：项目起点 广福互通以北（G4桩号GK1459+999.38） ，终点 G4朱亭互通以南接上G4（K1603+946.099） ，沿线经过的主要控制点为 果园镇、春华镇、永安镇、黄花机场、生态绿心、沪昆高铁、仙庾风景区、婆仙岭森林公园、大京风景区、白关镇、淦田镇、龙门镇、龙潭镇等；主线全长  143.941 km  公里（支线长 5.6  公里），按 主线采用双向八车道高速公路标准  级公路标准、设计速度  120  公里/小时建设，路基宽  42  米，桥涵设计荷载为公路  Ⅰ  （Ⅰ或Ⅱ）级。现对该项目  K1459+999.38- K1603+946   （桩号范围）的 路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交叉、交通安全设施     （路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交叉、交通安全设施、房建、机电工程）施工监理进行公开招标。

本次施工监理招标工程共分为  7  个标段。其标段划分及工程内容等见下表。

| 标段号 | 桩号 | 长度 （Km） | 招标范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZJL01（土建1标、路面1标） | 土建：K1459+999.38-K1485+440 路面：K1459+999.38-K1485+440 | 25.434 | 相应起讫桩号范围括号内（及连接线）注明的工程和相关变更工程以及附属工程（如进场道路、外接电等）的施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的施工监理，其中： 土建工程包括：路基（含管理、养护、服务设施等场区的场地平整与土石方）、桥涵接（改）线路面、桥梁涵洞及环境保护等工程。 路面工程包括：主线、匝道、停车区（服 务区）和互通连接线等路面工程。 | 驻地监理工程师办公室 |
| CZJL02（土建2标、路面2标） | 土建：K1485+440-K1499+880 40 路面：K1485+440-K1499+880 | 14.440 | 相应起讫桩号范围括号内（及连接线）注明的工程和相关变更工程以及附属工程（如进场道路、外接电等）的施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的施工监理，其中： 土建工程包括路基（含管理、养护、服务设施等场区的场地平整与土石方）、桥涵接（改）线路面、桥梁涵洞等工程。 路面工程包括主线、匝道、停车区（服务区）和互通连接线等路面工程。 | 驻地监理工程师办公室 |
| CZJL03（土建3标、土建4标） | 土建：K1499+880-K1517+840 土建：K1517+840-K1534+040 | 34.160 | 相应起讫桩号范围括号内（及连接线）注明的工程和相关变更工程以及附属工程（如进场道路、外接电等）的施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的施工监理，其中： 土建工程包括：路基（含管理、养护、服务设施等场区的场地平整与土石方）、桥涵接（改）线路面、桥梁涵洞等工程。 | 驻地监理工程师办公室 |
| CZJL04（土建5标、路面3标） | 土建：K1534+040-K1550+000 路面：K1499+880-K1550+000 | 土建：15.960 路面：50.12 | 相应起讫桩号范围括号内（及连接线）注明的工程和相关变更工程以及附属工程（如进场道路、外接电等）的施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的施工监理，其中： 土建工程包括：路基（含管理、养护、服务设施等场区的场地平整与土石方）、桥涵接（改）线路面、桥梁涵洞、隧道及环境保护等工程。 路面工程包括：主线、匝道、停车区（服务区）和互通连接线等路面工程。 | 驻地监理工程师办公室 |
| CZJL05（土建6标、路面4标） | 土建：K1550+000-K1565+400 路面：K1550+000-K1603+946 | 土建：15.400 路面：53.946 | 相应起讫桩号范围括号内（及连接线）注明的工程和相关变更工程以及附属工程（如进场道路、外接电等）的施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的施工监理，其中： 土建工程包括：路基（含管理、养护、服务设施等场区的场地平整与土石方）、桥涵接（改）线路面、桥梁涵洞等工程。 路面工程包括主线、匝道、停车区（服 务区）和互通连接线等路面工程。 | 驻地监理工程师办公室 |
| CZJL06（土建7标、交安1标、交安2标） | 土建：K1565+400-K1585+140 | 19.740 | 相应起讫桩号范围括号内（及连接线）注明的工程和相关变更工程以及附属工程（如进场道路、外接电等）的施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的施工监理，其中： 土建工程包括：路基（含管理、养护、服务设施等场区的场地平整与土石方）、桥涵接（改）线路面、桥梁涵洞、隧道等工程。 交安工程（K1459+999.38-K1603+946）：包括主线、匝道、停车区（服 务区）和互通连接线等交安工程。 | 驻地监理工程师办公室 |
| CZJL07（土建8标、绿化环保1标、绿化环保2标） | 土建：K1585+140-K1603+946 | 18.8061 | 相应起讫桩号范围括号内（及连接线）注明的工程和相关变更工程以及附属工程（如进场道路、外接电等）的施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的施工监理，其中： 土建工程包括：路基（含管理、养护、服务设施等场区的场地平整与土石方）、桥涵接（改）线路面、桥梁涵洞、绿化（K1459+999.38-K1603+946）等工程。 | 驻地监理工程师办公室 |

本次招标施工监理服务期限为： 73 个月，包括施工准备阶段监理  1  个月，施工阶段监理  1460  日历天，交工验收及缺陷责任期监理   24  个月。

- 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备 独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照、具有交通运输主管部门颁发的公路工程甲级监理资质证书（资质证书处于有效期）、投标人须知附录 2资格审查条件（业绩最低要求）业绩，并在人员等方面具有相应的施工监理能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite）”中的公路工程施工监理资质企业名录， 且投标人名称和资质 与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，联合体所有成员数量不得超过 / 家，且应满足下列要求：   /     。

3.3 每个投标人可在本次招标中对  1 个标段投标，最近一年被湖南省交通运输厅评为 AA 级的投标人，可在本次招标中给予增加 1 个标段投标的奖励，奖励后的可投标段数不得超过本次招标工程类别的标段总数。每个投标人允许中 1 个标参与两个标段投标的投标人必须在“第一信封投标函 9.        （其他 补充说明）。”中明确写明“我方同时参加本项目___标段、___标段的投标，如两个标段综合排名均为最高，我方同意按___标段、___标段顺序确定其中 1 个标段为中标候选人，并自愿放弃其余标段推荐资格”。如同一投标人两个标段综合排名均为最高，则由招标人根据投标人在投标函中承诺的标段顺序确定第一中标候选人，其余标段视为投标人放弃推荐资格。如投标函中未写明的或填写的优先选择次序内容不一致的，招标人将根据标段顺序确定该投标人保留中标候选人资格的标段。对投标人信用等级的认定条件为：湖南省交通运输厅在投标截止之日前一日已发布的最新年度发布的信用等级。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 招标人不接受被湖南省交通运输厅评为最近第一年度D级、连续三年（最近三年、最近第二年和最近第一年）评为C级及以下信用等级的投标人投标。

3.6 招标人不接受在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov. cn）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（https://www.c reditchina.gov.cn/）中被列入严重失信主体名单的或在“中国执行信息公开网 (https://zxgk.court.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人投标。

- 4. 招标文件的获取

4.1 根据规定，本项目只接受网上报名。凡有意参加投标者，请登录湖南省公路建设市场信用信息管理系统（网址：http://218.76.40.80:8000/gljs）中注册、完善、公开本单位信息（详见湖南省交通运输厅《关于进一步规范湖南省公路建设市场信用信息管理系统企业信息录入及审核工作的通知》（湘交函	〔2021〕116 号）办理），并在湖南省公共资源交易中心办理 CA 数字证书（具体流程参见网址： https://casign.hnsggzy.com:7080/ca-hunanplatform/operation/main）。

4.2 办理完成CA数字认证后，请于招标公告发布之日至投标文件递交截止之日前一日(北京时间，下同)，通过互联网使用CA数字证书登录湖南省公共资源交易中心工程建设项目交易招投标系统(以下简称：“电子交易平台”，网址：http://www.hnsdzjy.com/tpbidder/gcjsLogin)，进行报名后下载招标文件、图纸等相关资料，完成报名。联合体投标的，由联合体牵头人完成报名、招标文件等资料下载。

4.3 本次招标所有的招标文件下载、澄清、补遗、异议等均通过“电子交易平台”进行。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。未按规定从湖南省公共资源交易中心工程建设项目招投标交易系统下载招标文件的，招标人将拒收其投标。

4.4 投标人在办理CA数字证书时，自行填写利益相关企业，由电子招投标系统根据投标人填写的利益相关企业情况，在网上报名时自动提醒利益相关企业已报名（如利益相关企业报名数超过可投标段数的，自动禁止报名），如因企业未如实填写利益相关企业导致利益相关企业投同一标段的，按否决其投标处理。

- 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人不组织工程现场踏勘及投标预备会。

5.2投标文件递交截止时间(投标截止时间，下同)2025年8月21日9:00。

投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的电子投标文件（投标文件第一信封（商务和技术文件）和投标文件第二信封（报价文件））上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的电子投标文件，招标人将拒收。以联合体形式投标的，由联合体牵头人完成投标文件的加密、上传。

原件等资料送达：本次招标实行网上解密和开标。湖南省公共资源交易中心目前已全面启动电子化开评标，不见面开标项目无需现场参与，投标人可自行登录“不见面开标大厅”在线解密和收看开标现场。招标人允许投标人将投标保函原件（如有）、银行查询授权书原件（如有）按照招标文件要求密封后（封套注明项目名称、标段号、招标编号、投标人名称），采用邮寄方式最晚于开标之日前一日下午17：00时前交招标代理机构签收（以签收时间为准），邮寄地址：湖南省长沙市雨花区湘府中路117号金典商务楼12楼（联系人：呙于旭，联系电话0731-84169657）。

若投标人自愿到达开标现场参加开标活动的，应当在开标当日投标截止时间之前，将投标保函原件（如有）、银行查询授权书原件（如有）按照招标文件要求密封后，递交至湖南省长沙市雨花区万家丽南路二段29号湖南省公共资源交易中心开标室（具体开标室请见一楼电子显示屏）交招标人签收；投标人在原件等资料递交完成后，请在三楼休息区、一楼办事大厅休息，禁止进入不见面开标室或在门口、过道聚集。

投标人可到开标现场完成投标文件解密工作，也可以按时远程登陆“电子交易平台”参与网上开标，完成投标文件远程解密工作，参与网上开标的投标人应保持通讯方式畅通。若投标人在现场解密，则须携带加密投标文件的CA数字证书、笔记本电脑并自备可靠的网络连接。逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

5.3 投标保证金的递交：

投标保证金的金额：

CZJL01 标段 10 万元

CZJL02 标段 10 万元

CZJL03 标段 10 万元

CZJL04 标段 10 万元

CZJL05 标段 10 万元

CZJL06 标段 10 万元

CZJL07 标段 10 万元

（1）投标人采用现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出，投标人应在投标截止时间前以转账、电汇、网银方式从投标人基本账户一次性划款到以下指定投标保证金专用账号上（以到账时间为准）。

招标标段：第CZJL01标段

户    名：:湖南省公共资源交易中心工程建设保证户

开户银行：中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉区支行

账    号：180619010400118220010001341

招标标段：第CZJL02标段

户    名：湖南省公共资源交易中心工程建设保证户

开户银行：中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉区支行

账    号：180619010400118220010001342

招标标段：第CZJL03标段

户    名：湖南省公共资源交易中心工程建设保证户

开户银行：中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉区支行

账    号：180619010400118220010001343

招标标段：第CZJL04标段

户    名：湖南省公共资源交易中心工程建设保证户

开户银行：中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉区支行

账    号：180619010400118220010001344

招标标段：第CZJL05标段

户    名：湖南省公共资源交易中心工程建设保证户

开户银行：中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉区支行

账    号：180619010400118220010001346

招标标段：第CZJL06标段

户    名：湖南省公共资源交易中心工程建设保证户

开户银行：中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉区支行

账    号：180619010400118220010001347

招标标段：第CZJL07标段

户    名：湖南省公共资源交易中心工程建设保证户

开户银行：中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉区支行

账    号：180619010400118220010001348

- （2）采用非现金形式的纸质保函（保单）时，保函（保单）出具机构要求如下：

采用银行纸质保函时，应由投标人开立基本账户的银行出具保函；

采用担保纸质保函时，应由专业担保公司开立无条件的、不可撤销的独立保函；采用保险纸质保单时，应由保险公司开具无免责条款的保证保险。

投标人应将保函（保单）原件与保函（保单）出具机构查询授权书原件一并按照本章第5.2条规定递交方式在投标截止时间前交招标代理机构，其复印件附在投标文件中。若保函（保单）仅加盖保函（保单）出具机构业务公章的，须同时提交保函（保单）出具机构出具的同等法律效力证明的原件。保函（保单）出具机构应当依法开展相关业务。投标人对保函（保险）的真实性、合法性、有效性负责。保函（保单）出具机构查询授权书须按照招标文件第七章投标文件格式“投标保证金”要求出具，如出现保函（保险）无法查询或查询内容与实际不符，则视为投标人提供虚假资料。

（3）采用非现金形式的电子保函（保单）时，投标人应在投标截止时间前登录“湖南省公共资源交易中心保证金创新服务支撑管理系统”，申请开具银行电子保函、保险电子保单、担保电子保函，并将电子保函（保单）附在投标文件中。

（4）联合体投标的，由牵头人递交投标保证金。若因招标人推迟投标截止时间而导致投标人已开具的保函时效不足，投标人应另行提交满足时效的保函，否则视为投标人未提供保函。

- 6．评标办法

本项目评标办法采用综合评估法。

- 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网：http://bidding.fgw.hunan.gov.cn/，湖南省交通运输厅（http://jtt.hunan.gov.cn/）上发布。

- 8. 附件

附件1：资格审查条件要求（详见第二章 投标人须知之附录）

附件2：评标办法(详见第三章 评标办法)

附件3：项目概况

- 9. 联系方式

招 标 人：湖南铁建昆仑长株桂新高速公路有限公司

地    址：湖南省株洲市荷塘区金山路460号

联 系 人：李先生

电    话：18227623927

招标代理机构：中技建设咨询有限公司

地    址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层

联 系 人：呙于旭、廖超凡、高文勇、粟智超

电    话：0731-84169657

监督部门：湖南省交通运输厅

地址：长沙市湘府西路199号

电话：0731-88770095（基本建设处）

邮编：410004

监督部门：中国铁建股份有限公司

地址：北京市海淀区复兴路40号

电话：010-52688398（运营管理部）

邮编：100000

监督部门：中国铁建昆仑投资集团有限公司

地址：成都市武侯区益州大道中段1999号

电话：028-86059959

邮编：610000

2025 年  7月 25 日

附件1：资格审查条件要求

### 附录1  资格审查条件（资质最低要求）1

监理企业资质等级要求

1、具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照； 2、具有交通运输主管部门颁发的公路工程甲级监理资质证书，资质证书处于有效期。 备注： 1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在“投标人基本情况表”后附相关证明材料。其中持有公路工程监理资质的单位应提供“全国公路建设市场监督管理系统”（网址：https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”中的公路工程施工监理资质企业名录网页截图； 2.评标时将通过交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中的公路工程施工监理资质企业名录对投标人的监理资质进行核实确认。

附录2  资格审查条件（业绩最低要求）1

业 绩 要 求

CZJL01标段（驻地办）：最近5年（2020 年1月1日至投标文件递交截止之日止）内完成过：1个单段里程不低于20km（按标段80%计取）的新建或改扩建高速公路土建工程（包含路基、桥梁、路面）施工项目监理业绩； CZJL02标段（驻地办）：最近5年（2020 年1月1日至投标文件递交截止之日止）内完成过：1个单段里程不低于11km（按标段80%计取）的新建或改扩建高速公路土建工程（包含路基、桥梁、路面）施工项目监理业绩；1座一级公路或高速公路主跨不小于70m特殊结构（拱桥、斜拉桥、悬索桥、桁架桥、组合结构桥梁等）桥梁土建工程施工监理； CZJL03标段（驻地办）：最近5年（2020 年1月1日至投标文件递交截止之日止）内完成过：1个单段里程不低于27km（按标段80%计取）的新建或改扩建高速公路土建工程（包含路基、桥梁）施工项目监理业绩。 CZJL04标段（驻地办）：最近5年（2020 年1月1日至投标文件递交截止之日止）内完成过：1个单段里程不低于12km（按标段80%计取）的新建或改扩建高速公路土建工程（包含路基、桥梁、路面）施工项目监理业绩。 CZJL05标段（驻地办）：最近5年（2020 年1月1日至投标文件递交截止之日止）内完成过：1个单段里程不低于12km（按标段80%计取）的新建或改扩建高速公路土建工程（包含路基、桥梁、路面）施工项目监理业绩。 CZJL06标段（驻地办）：最近5年（2020 年1月1日至投标文件递交截止之日止）内完成过：1个单段里程不低于15km（按标段80%计取）的新建或改扩建高速公路土建工程（包含路基、桥梁）施工项目监理业绩。 CZJL07标段（驻地办）：最近5年（2020 年1月1日至投标文件递交截止之日止）内完成过：1个单段里程不低于15km（按标段80%计取）的新建或改扩建高速公路土建工程（包含路基、桥梁）施工项目监理业绩。 说明：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在“近年完成的类似项目情况表”后附相关证明材料。 其中公路工程类型施工监理业绩应附在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”（网址：https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中无法查询，但可在“湖南省公路水运建设与运输市场信用信息服务网”（网址：http://218.76.40.80:9000/hnxyfw/）中查询的，应附“湖南省公路水运建设与运输市场信用信息服务网”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。 除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。投标人提供的业绩若是以联合体形式承接的，则其在联合体中承接的工作部分必须满足以上业绩要求。若上述网页截图不能证明的，则另须提供其他证明材料或业主盖章证明，否则不予认可。如投标人未按以上要求提供证明业绩证明材料或提供的业绩证明材料中业绩信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。 2.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法 批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。3.监理业绩时间计算以项目交工验收之日为截止日。

### 附录3  资格审查条件（信誉最低要求）1

信 誉 要 求

投标人不得存在投标人须知1.4.4项情形之一，且不得存在以下情形： 被湖南省交通运输厅评为最近第一年度D级、连续三年（最近三年、最近第二年和最近第一年）评为C级信用等级。 备注： 1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。 2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在“投标人的信誉情况表”后附相关证明材料。 3.如为联合体投标的，联合体各方成员均应满足。

### 附录4  资格审查条件（总监理工程师或驻地监理工程师最低要求）1

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驻地监理工程师 | 1 | 1、具有公路工程相关专业①高级及以上职称； 2、交通运输部颁发的监理工程师证书且注册在投标人处； 3、担任过一个新建或改扩建高速公路土建工程（至少包含路基、桥梁）项目总（副）监理工程师或驻地办项目驻地（副）监理工程师职务。 注： 1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在“拟委任的驻地监理工程师资历表”后附相关证明材料。 2.以上人员不得处于暂停执业处罚期内，且未被取消资格。 3.未在投标文件中填报的人员不作为评审依据。 ①公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。 4.业绩计算以“全国公路建设市场信用信息管理系统”或“湖南省公路水运建设与运输市场信用信息服务网”网页截图显示的在岗截止日期为准。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离），并满足湖南省交通运输厅《关于进一步加强湖南省公路水运建设项目履约人员管理有关事项的通知》（湘交基建规[2019]17号）的要求，否则按废标处理。 |
| / | / | / |  |
| / | / | / |  |
| / | / | / |  |
| / | / | / |  |

### 附录5  资格审查条件（其他主要监理人员最低要求）1

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |
| / | / | / |
| / | / | / |
| / | / | / |
| / | / | / |

附件2：评标办法

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）评标价低的投标人优先； （2）被湖南省交通运输厅评为最近1年较高信用等级的投标人优先； （3）商务和技术得分较高的投标人优先； （4）随机摇号确定排序。 |
| 2.1.1 2.1.3; 形式评审与响应性评审标准; 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： (1)开标形式评审 a.开标后投标人投标函所列标段与招标标段一致； b.投标人在规定的时间内解密投标文件第一信封（商务和技术文件）； c.不同投标人的投标文件编制识别码不一致(若一致则视为投标人相互串通投标)。 d.不同投标人提交电子投标文件IP地址不相同（若相同时能合理说明）； e.不同投标人提交电子投标文件IP地址不在某一特定区域（若在某一特定区域时能合理说明）； f.电子投标文件硬件信息不相同（若相同时能合理说明）。 (2)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨 a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、监理服务期限、工程质量要求、安全目标及环保目标；b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写 (3)投标文件上法定代表人的签字（签名）或签名章（印章、签章）盖章、投标人的单位章盖章符合投标人须知第3.7.3项的规定。 (4)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金 a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期与投标有效期一致； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。若保函仅加盖银行业务公章的，同时提交了银行出具的同等法律效力证明的原件。 (5)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 (6)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名。 (7)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名。 (8)投标文件中未出现有关投标报价的内容 (9)投标文件载明的招标项目完成期限符合招标文件规定 (10)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应 (11)权利义务符合招标文件规定 a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务；c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。. 2.1.1 2.1.3; 形式评审与响应性评审标准; 第二个信封（报价文件）评审标准： (1)开标形式性评审 a.在投标函上填写了投标总价； b.投标人投标函所列标段与招标标段一致； c.投标报价未超出招标人公布的最高投标限价。 d.投标人在规定时间内进行解密投标文件第二信封（报价文件）； e.不同投标人的电子投标文件编制识别码不一致(若一致视投标人相互串通投标)。 f.不同投标人提交电子投标文件IP地址不相同（若相同时能合理说明）； g.不同投标人提交电子投标文件IP地址不在某一特定区域（若在某一特定区域时能合理说明）； h.电子投标文件硬件信息不相同（若相同时能合理说明）。 (2)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整 a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写 (3)投标文件上法定代表人的签字（签名）或签名章（印章、签章）盖章、投标人的单位章盖章符合投标人须知第3.7.3项的规定。 (4)投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有） (5)投标报价的大写金额能够确定具体数值 (6)同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外. 条款号; 评审因素与评审标准. 2.1.2; 资格评审标准; (1)投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、监理资质证书和基本账户开户许可证或基本存款账户信息 (2)投标人的资质等级符合招标文件规定 (3)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定 (4)投标人的信誉符合招标文件规定 (5)投标人的总监理工程师或驻地监理工程师资格、在岗情况符合招标文件规定 (6)投标人的其他要求符合招标文件规定 (7)投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形 (8)投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定. |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100.0分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 技术建议书：35.0分 主要人员：30.0分 业绩 ：20分 履约信誉 ：5分 …… 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价 ：10.0 分 |

| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价计算方法： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 (1)评标价的确定：评标价=投标函文字报价 (2)评标价平均值的计算： □方案一：按第一个信封（商务及技术文件）评审得分由高到低的 顺序选取前 3 名（若不足 3 名，则选取相应数量），对其第二个信封（报 价文件）的评标价作算术平均（根据第二章“投标人须知”第 5.2.4 项 规定在开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价除外），将 该平均值作为评标价平均值； ☑方案二：除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 (3)评标基准价的确定: 评标基准价=（最高投标限价×0.5+评标价平均值×0.5） ×（1-下浮系数） 下浮系数将从1%~5%中选取5个数，步距不小于0.5%，设置等差数列，并在开标时随机抽取。 如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误， 有权在开标现场提出，经当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价 |

| 条款号 | 评审因素 |  |  |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 技术建议书 |  | 35.0分 | 监理大纲（或监理方案）和措施 | 15分 | 满足工程基本要求，得12分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得 15 分 |
|  |  |  |  | 本工程监理工作的重点与难点分析 | 10分 | 满足工程基本要求，得 8 分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得 10 分。 |
|  |  |  |  | 对本工程的建议 | 10分 | 满足工程基本要求，得 8 分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得 10 分。 |
| 2.2.4（2） | 主要人员 |  | 30.0分 | 驻地监理工程师任职资格与业绩 | 30分 | 1、满足投标人须知附录 4 资格审查条件要求得 24分。 2、在此基础上， 每增加担任过 1 个新建或改扩建高速公路土建工程工程总（副）监理工程师或驻地办项目的驻地（副）监理工程师职务的业绩，加 3 分，最多加 6 分。 |
| 2.2.4（3） | 评标价 |  | 10分 | 1、如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100× E1； 2、如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 其中：F是评标价所占的权重分值，E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，E1=0.2, E2=0.1； 下浮系数将从 1%、2%、3%、4%、5%五值中并在开标时随机抽取 |  |  |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 业绩 | 20分 | （1）CZJL01标段 A.满足投标人须知附录2资格审查条件（业绩最低要求）得16分； B.在此基础上，近5年（2020年1月1日至投标文件递交截止之日止）内投标人每增加完成1个单段里程不低于25.43km的新建或改扩建高速公路土建工程（至少包含路基、桥梁、路面）施工监理业绩，加2分，最多加4分。 （2）CZJL02标段 A.满足投标人须知附录2资格审查条件（业绩最低要求）得16分； B.在此基础上，近5年（2020年1月1日至投标文件递交截止之日止）内投标人每增加完成1个单段里程不低于14.44km的新建或改扩建高速公路土建工程（至少包含路基、桥梁、路面）施工监理业绩，加2分，最多加4分。 （3）CZJL03标段 A.满足投标人须知附录2资格审查条件（业绩最低要求）得16分； B.在此基础上，近5年（2020年1月1日至投标文件递交截止之日止）内投标人每增加完成1个单段里程不低于34.16km的新建或改扩建高速公路土建工程（至少包含路基、桥梁）施工监理业绩，加2分，最多加4分。 （4）CZJL04标段 A.满足投标人须知附录2资格审查条件（业绩最低要求）得16分； B.在此基础上，近5年（2020年1月1日至投标文件递交截止之日止）内投标人每增加完成1个单段里程不低于15.96km的新建或改扩建高速公路土建工程（至少包含路基、桥梁、路面）施工监理业绩，加2分，最多加4分。 （5）CZJL05标段 A.满足投标人须知附录2资格审查条件（业绩最低要求）得16分； B.在此基础上，近5年（2020年1月1日至投标文件递交截止之日止）内投标人每增加完成1个单段里程不低于15.40km的新建或改扩建高速公路土建工程（至少包含路基、桥梁、路面）施工监理业绩，加2分，最多加4分。 （6）CZJL06标段 A.满足投标人须知附录2资格审查条件（业绩最低要求）得16分； B.在此基础上，近5年（2020年1月1日至投标文件递交截止之日止）内投标人每增加完成1个单段里程不低于19.74Km的新建或改扩建高速公路土建工程（至少包含路基、桥梁）施工监理业绩，加2分，最多加4分。 （7）CZJL07标段 A.满足投标人须知附录2资格审查条件（业绩最低要求）得16分； B.在此基础上，近5年（2020年1月1日至投标文件递交截止之日止）内投标人每增加完成1个单段里程不低于18.806km新建或改扩建高速公路土建工程（至少包含路基、桥梁）施工监理业绩，加2分，最多加4分。 |  |  |
|  |  | 履约信誉 | 5分 | （1）信用评价（5分）： 年度 信用等级 最近第一年/分 最近第二年/分 最近第三年/分 AA 2.5 1.5 1.0 A 1.75 1.05 0.7 B/C 0 0 0 注：企业信用加分分值按近三年（2024年、2023年、2022年）发布的公路工程监理企业信用评价结果进行权值分配。当年有湖南省交通运输厅发布的公路工程监理企业信用评价结果的，企业信用等级应按照湖南省交通运输厅发布的公路工程监理企业信用评价结果填写，当年无湖南省交通运输厅发布公路工程监理企业信用评价结果的，按交通运输部或其他省份省级交通运输行政主管部门发布对应年度的公路工程监理企业信用评价结果由投标人按照“就高不就低”的原则自主填写。按照以上原则，若企业当年信用评价结果为B级及以下或无信用评价结果，其当年的信用评价得分按0分计。 |  |  |

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。（适用于未进行资格预审的）

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准。（适用于已进行资格预审的）

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术建议书：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）评标价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

#### 3.1 第一个信封初步评审

*3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

*3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

#### 3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。

#### 3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

#### 3.4 第二个信封初步评审

*3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

*3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

*3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.4.4 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

#### 3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

*3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.6 投标文件相关信息的核查

*3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

*3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

g.不同投标人提交电子投标文件IP地址相同且无法合理说明的；

h.不同投标人提交电子投标文件的IP地址在某一特定区域且无法合理说明的；

i.电子投标文件硬件信息相同且无法合理说明的。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

#### 3.7 投标文件的澄清和说明

*3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

#### 3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

#### 3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

附件3 项目概况

1  项目位置

1.1 项目名称

项目名称：G4京港澳高速长沙广福至株洲王十万（朱亭）段扩容工程

1.2  概述

本项目位于湖南省长沙市、株洲市，路线起于广福互通以北（G4桩号GK1459+999.38），在G4朱亭互通以南接上G4（K1603+946.099），呈南北方向，经长沙县、浏阳市，株洲市下辖的荷塘区、芦淞区、渌口区、醴陵市，衡东县，主线路线全长约143.941km。全线设置互通15处，服务区3处，渌口东连接线5.6km。本项目建设对完善国家综合立体交通网，提高南北运输大通道的通行能力和服务水平，强化长株潭都市圈辐射带动作用，促进沿线区域旅游资源开发和经济社会发展等均具有重要意。

1.3  项目建设

路线走向：本项目路线起于广福互通以北（G4桩号GK1459+999.38），经长沙县、浏阳市，株洲市下辖的荷塘区、芦淞区、渌口区、醴陵市，衡东县，在G4朱亭互通以南接上G4（K1603+946.099）。

主要控制点：果园镇、春华镇、永安镇、黄花机场、生态绿心、沪昆高铁、仙庾风景区、婆仙岭森林公园、大京风景区、白关镇、淦田镇、龙门镇、龙潭镇等。

沿线主要河流：麻林河、金井河、捞刀河、三叉河、浏阳河、渌水、昭陵河、军山河、双江口等。

沿线主要高速公路：杭长高速、江干高速、醴娄高速、G60沪昆高速、S52莲株高速。

2  技术标准

主线：本项目路线全长143.941km，主线按双向8车道高速公路标准建设，设计速度采用120km/h，路基宽度采用42m。

连接线：渌口区连接线长5.6公里，采用二级公路标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米。

桥涵设计车辆荷载等级采用公路-Ⅰ级，其余技术指标均符合部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的规定值。

主要技术指标采用情况

| 序号 | 指 标 名 称 |  |  | 单位 | 规定值 | 采用值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公 路 等 级 |  |  |  | 高速公路 | 高速公路 |
| 2 | 车 道 数 量 |  |  |  | 8 | 8 |
| 3 | 设 计 速 度 |  |  | km/h | 120 | 120 |
| 4 | 路 基 宽 度 |  |  | m | 42.0 | 42.0 |
| 5 | 行 车 道 宽 度 |  |  | m | 3.75 | 3.75 |
| 6 | 硬 路 肩 宽 度 |  |  | m | 3.0 | 3.0 |
| 7 | 平曲线半径 | 极限最小 |  | m | 650 | 2000/2 |
|  |  | 一般最小 |  | m | 1000 |  |
|  |  | 不设超高最小 |  | m | 5500 | 5500 |
| 8 | 竖曲线半径 | 凸型 | 极限最小 | m | 11000 | 17000 |
|  |  |  | 一般最小 | m | 17000 |  |
|  |  | 凹型 | 极限最小 | m | 4000 | 12000 |
|  |  |  | 一般最小 | m | 6000 |  |
| 9 | 最 大 纵 坡 |  |  | % | 3 | 3.0 |
| 10 | 设计洪水频率 |  | 路基、小桥涵 |  | 1/100 | 1/100 |
|  |  |  | 大中桥 |  | 1/100 | 1/100 |
|  |  |  | 特大桥 |  | 1/300 | 1/300 |
| 11 | 地震动峰值加速度 |  |  | g |  | 0.05 |
| 12 | 地震动发应谱特征周期 |  |  | s |  | 0.35 |
| 13 | 车辆荷载等级 |  | 桥涵、路基 |  | 公路～Ⅰ级 | 公路～Ⅰ级 |
|  |  |  | 路面 |  | BZZ-100 | BZZ-100 |

3、气象与水文简况

本项日区域属中亚热带季风性湿润气候，光热充足，雨量充沛，无霜期长，严寒期短。多年平均降雨量 1315～1469mm,3～7月份降雨量占年降雨量的70%以上，且多绵绵细雨。8月份以后，降雨量减少，一般不到年降雨量的20%，多年平均蒸发量为1466～1514mm,蒸发量大于降雨量,故秋冬亦有干早气候。年平均气温 17.2～17.9℃，一月平均气温4.9～5.8°,七月份平均气温29.2°～29.8℃,夏季炎热,极端最高气温40.3℃，极端最低气温-7.0℃。全年以东北风为主，夏季多为南风。

气候对沿线施工有影响的主要是雨季。

4、沿线自然地理条件及对项目的影响

4.1 地形、地貌

路线所经地域为望湘岩体一幕阜山隆起区、长沙-平江和醴陵-攸县红层盆地区、株洲一衡东断褶带隆起区。路线走廊带地形起伏较大，主要为剥蚀丘陵、丘岗夹河流阶地地貌。沿线整体南北高中间低，标高一般为 45～120m，最大标高 240.5m，最小标高38.0m。由风化板岩、泥质砂岩和砂质泥岩及风化花岗岩组成的丘陵、丘岗走向以北北东、北东向为主。区内分布湘江及其支流捞刀河、浏阳河、渌水，多水田、池塘、水库，植被较发育。沿线地形地貌特征分区叙述如下:

I区  丘陵、丘岗河流阶地风化花岗岩和板岩区(AK1460～AK1480、GK1465～GK1480、F线、H线、J线):该区主要由元古界板岩、粉砂质板岩、凝灰质砂岩浅变质砂岩及风化花岗岩组成丘陵区(望湘岩体一幕阜山隆起带)，山体走向北东20～45°，最大标高 120.5m，最小标高 39.0m。一般标高为45～90m，相对高差30～80m，剥蚀、侵蚀作用较强烈，坡体较陡。其中长沙县春华、柏嘉分布捞刀河、浏阳河等河流阶地小平原，沿线多河流、沟溪、池塘、水库，植被较发育。

Ⅱ区 丘陵、丘岗红层区(AK1480～AK1510、K1480～GK1518;EK1560～DK1579.GK1554～GK1575;BK1530～BK1513;DK1570～DK1579):该区主要由白垩系、第三系粉砂质泥岩、泥质砂岩、泥岩及砂岩组成典型的湘北、湘东北红层丘陵、丘岗区(长沙-平江、醴陵-攸县红层盆地)，地形起伏小，山体圆缓，山坡坡角5～15°，山体走向主要为北东，最大标高 100m，一般 60～100m，相对高差 20～60m，剥蚀作用较强烈，丘间谷地广布农田，沿线溪沟、池塘、水库发育。

Ш区 丘陵、丘岗板岩、砂岩、灰岩及风化花岗岩地区 (AK1510～AK1560;GK1518～GK1554；GK1575～GK1603+946.099;DK1579～DK1602+756;AK1560～AK1590+170.DK1564+500～DK1570、BK1513～BK1527+783及C线):该区主要由元古界板岩、粉砂质板岩，石炭系、泥盆系灰岩、泥质灰岩与泥岩页岩和及其残坡积粘土组成丘陵区(株洲一衡东断褶带隆起带)，最大标高 240.5m，最小标高38.0m。一般标高60～120m，山体走向以北东为主，山坡坡度 10～30°，冲沟较发育。株洲市渌口、朱亭分布渌水、湘江等河流阶地小平原，丘间谷地广布农田，溪沟、池塘、水库发育。

4.2 区域地质稳定性评价

4.2.1 地层岩性

沿线主要分布第四系、第三系、白垩系、石炭系、泥盆系及元古界板溪群等地层，其地层岩性特征分述如下:

全新世冲、洪积层(Qh)分布于湘江及其支流河漫滩和山间谷地。湘江及其支流河河漫滩约冲、洪积层以砂砾石和高、低液限粘土为主，厚度0～30m.其上部的高、低液限粘土强度不很高，山间谷地的冲、洪积层以高液限粘土及淤泥质粘土为主，厚度 0～5m，该组岩土孔隙大，含水量高，力学强度低，常有软土发育。

更新世冲、洪积层(Qp):分市于湘江及其主流阶地区，地层具二元结构，上部为中、低液限粘土，厚度8m以上，下部为砂砾石层。上部粘性土坚硬密实，具网纹结构。下部砂砾石层中密～密实，砾石圆度高，具一定的分选性。

更新世残、坡积层(Qp):分布于丘陵山体地表，在第三系、白垩系地层分布区,该层岩性以中低液限粘土及含砾土为主，厚度很大，最厚可达20m以上，在元古界板岩地层分布区，残坡积层以高液限粘土为主,部分地带也可见角砾土，厚度一般不超过5.0m。

第三系白垩系(E、K):岩性为粉砂质泥岩、泥质砂岩、砂岩及泥岩夹页岩，紫红色,薄～厚层状,泥质胶结,岩性较软,易风化剥落。主要分布于 AK1476～AK1478+200、AK1482～AK1508+300、EK1560+300～EK1578+100、DK1578～DK1579:BK1503～BK1513.AK1564+300～AK1565+600、AK1580+300～AK1581+200、AK1586～AK1589+400.DK1564+200～DK1565+600、DK1570+100～DK1577、JK1841+500～JK1884+014;GK1488～GK1518+600、GK1540+600～GK1548、GK1553+800～GK1575+600.GK1583+300～GK1586+400。

侏罗系、三叠系(J、T):岩性主要为灰色、灰黄色中细粒砂岩、长石石英砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、页岩夹煤层。分布AK1579+800～AK1580+300、AK1552+900～AK1553+100:GK1575+600～GK1576+500。

石炭系(C):岩性为泥质灰岩、灰岩、泥岩夹炭质页岩、页岩，灰白、青灰色,薄～厚层状，岩性及其覆盖层厚度变化大。主要分布于DK1581～DK1581+700.DK1582+700～DK1588、AK1555+300～AK1557+200、AK1559+300～AK1561+410:GK1550+600～GK1553+300。

泥盆系(D):区内出露的泥盆系岩性主要为石英砂岩、泥质砂岩、泥岩夹页岩及灰岩、泥质灰岩,中～厚层状。分布于EK1558+500～EK1560、DK1581+700～DK1582+700、DK1588～DK1590+700;BK1513～BK1521、AK1552+500～AK1552+900、AK1554+800～AK1555+800、AK1557+200～AK1559+300、AK1561+400～AK1562+300、AK1561+400～AK1562+300、AK1572～AK1579+800、AK1581+200～AK1585+200、AK1589+400～AK1590+170、DK1569～DK1570+100;GK1518+600～GK1519+800、GK1523+300～KK1525+500、GK1525+800～张K1526+100、GK1529+300～GK1530+800、GK1535+100～GK1540+600、GK1548+800～GK1550+600、GK1586+400～GK1592+400。

震旦系(Z):区内出露的震旦系岩性主要为砂质板岩、板岩、浅变质砂岩组成,分布于AK1525+500～AK1528+700、BK1526+200～BK1527+200、AK1528～AK1528+700;GK1576+500～GK1576+900。

元古界(Pt):岩性以泥质板岩、板岩、砂质板岩、浅变质砂岩为主，岩层地表风化层厚度变化大。岩层节理裂隙发育。主要分布于FK1469+500～FK1476、AK1478+200～AK1482、AK1528+700～CK1541+100、EK1554～EK1554+400、EK1560～EK1560+300、EK1590～EK1602+756:AK1468+100～AK1474、BK1521～BK1526+200.BK1527+200～BK1527+783、AK1553+800～AK1554+800、AK1562+300～AK1564+300、AK1565+600～AK1570+500、AK1585+200～AK1586+200;DK1564～ DK1564+200DK1565+600～DK1569、HK1437～HK1440+800、JK1469+300～JK1481+500 :GK1468+100～GK1474+200、GK1481～GK1485+100、GK1519+800～GK1523+300.GK1525+500～GK1525+800、GK1526+100～GK1529+300、GK1530+800～GK1535+100、GK1576+900～GK1583+300、GK1592+400～GK1603+946.099。

4.2.2 区域地质构造

走廊带分布望湘岩体-幕阜山隆起区、长沙-平江和醴陵-攸县红层盆地区、株洲一衡东断褶带隆起区。沿线分布北东、北北东向断裂、褶皱和望湘花岗岩岩体、板杉铺花岗岩岩体。

4.3 工程地质评价

（1）路基工程

I区 丘陵、丘岗河流阶地风化花岗岩和板岩区(AK1460～AK1480、GK1465～GK1480、F线):该区主要由元古界板岩、浅变质砂岩及风化花岗岩组成丘陵区，山体走向北东20～45°。沿线地形起伏相对较小，剥蚀、侵蚀作用较强烈，坡体较陡，岩性变化较大，褶皱、断裂构造较发育，局部存在顺向坡，施工阶段发生滑坡、崩塌等现象。

路堑切方高度相对较大，其基岩岩性变化大，局部存在顺向，岩层节理裂隙发育，风化层厚度大的软质岩、风化花岗岩路堑边坡应采用挡土墙、框架锚杆及格宾与喷种草籽等环保护坡措施，减少石漠化，保护环境。

路堤工程天然地基承载力基本能满足路基要求，但其中局部地表溪、沟较、水田多，路堤工程须注意地下水和地表水的处治，清除局部分布的软土层，确保路基稳定。

Ⅱ区丘陵、丘岗红层区(AK1480～AK1510、GK1480～GK1518;EK1560～DK1579、GK1554～GK1575;BK1530～BK1513;DK1570～DK1579):该区主要由白垩系、第三系粉砂质泥岩、泥质砂岩、泥岩及砂岩组成湘北、湘东北典型的红层盆地丘陵、丘岗区，地形起伏小，山体圆缓。

路堑切方高度相对较小，其基岩岩性较软，岩层抗冲刷和风化能力弱，大多岩层软硬相间，差异风化明显，局部受构造影响，节理裂隙较发育，故切方地段应设截水沟，适当放缓边坡，并采用铺设骨架草皮护坡、喷种草籽，挡墙等措施，减少石漠化，保护环境。

路堤工程天然地基承载力基本能满足路基要求，但其中局部地表溪、沟、水田较多，路堤工程须注意地下水和地表水的处治，清除局部分布的软土层，确保路基稳定。

路堤工程天然地基承载力基本能满足路基要求，但其中局部地表溪、沟较多，路堤工程须注意地下水和地表水的处治，清除局部分布的软土层，确保路基稳定。

（2）桥梁工程

根据调查和本项目老路已建桥梁工程地质勘察资料，新建路线方案大桥桥位大多构造较简单，第四纪覆盖层厚度大,基岩为元古界板岩、第三系白垩系泥质砂岩、泥盆系灰岩夹炭质页岩为主。元古界板岩、第三系白垩系泥质砂岩分布区，桥位其工程地质条件较简单。但A线、E线渌口渌水大桥区基岩为泥盆系砂岩、泥质砂岩、泥灰岩夹页岩，工程地质条件较复杂。

A线湘江桥位区基岩为泥盆系砂岩、泥质砂岩、白云质灰岩、灰岩和元古界板岩,其中西岸第四系覆盖层厚度大，东岸分布北东向断层。该桥位岩性变化大，构造较发育，存在岩溶现象，故A线湘江桥位工程地质条件较复杂。

（3）隧道工程

对桥坡隧道(CK1533+720～CK1534+200):根据调查和区域地质资料，对桥坡隧道所在山体为石质山地，进出口端坡度较陡，隧道进、出口自然边坡较稳定，基岩为元古界板溪群板岩、绢云母板岩、浅变质砂岩，其岩层产状为95°∠70°，隧道工程整体为单斜构造，进口端板岩为顺向坡，性较软，隧道开挖时易产生崩塌，滑坡，施工时应加强防护，隧道工程地质条件较简单。

4.4 水文地质

（1）地下水

第四系孔隙潜水:分布于山间洼地的冲、洪积层中，水量较丰富，接受大气降雨补给，迳流形式及方向受地形的制约，多以下降泉及潜流的形式分散排泄。地下水。

埋深较浅的地段，其对路基的稳定性有不利的影响。基岩裂隙水:分布不具规律性，主要存在于构造裂隙带中，受大气降雨补给。侏罗、三叠系、泥盆系、震旦系和元古界地层板岩、砂岩及泥岩等基岩中:由于板岩、砂岩及泥岩历经多次强烈的构造运动，构造带及次生破碎带纵横交错，在这些构造带及破碎带中，储存有大量的地下水，这些地下水沿固有的构造带或岩层面迳流，常以泉水形式排泄。这类泉水有的不受季节的影响，四季均有较大流量。对路基、路堑工程影响较大。

第三系白垩系基岩:

泥质砂岩、粉砂质泥岩，构造裂隙分布较少，其含水条件较差，为隔水层。第三系、白垩系地层覆盖层较薄，赋水性与岩体节理、裂隙的大小、密度、以及连通性等密切相关，分布不均匀，主要取决于节理裂隙发育程度。上部强风化泥岩层节理裂隙较发育，接受补给条件有利，因此富水性较好，其下中风化岩层则富水性较差，总体上看，工程区基岩裂隙水基本上以点滴状下渗，下渗面不连续，接受大气降水补给，径流途径短，多直接下渗到山坡下丘间谷地或以泉水形式近源排泄。

湘江及其支流捞刀河、浏阳河、渌水等河流的一级阶地第四系孔隙潜水较发育，地下水稳定水位埋深一般为1～3.0m。其对桥梁、路基工程有一定影响。

碳酸盐岩裂隙岩溶水:出露于泥盆系、石炭系灰岩分布区,沿线灰岩出露较少,以埋藏型岩溶为主，本类型碳酸盐岩裂隙水主要补给来源为地表水及大气降水。岩溶裂隙水分布极不均匀，但排泄较为集中。

（2）地表水

路线走廊带分布湘江、捞刀河、浏阳河、渌水等河流，沿线水库、池塘较多。地表水发育。

4.5 不良地质

路线走廊带分布风化花岗岩、泥岩夹炭质页岩和浅色页岩及有机质粘土，灰岩分布区存在红色粘土层等特殊性岩土体。G1575+700～GK1576+500右侧分布炭质页岩、页岩和高岭土，边坡开挖易崩塌、滑坡。沿线局部板岩、泥岩分布区存在顺向坡，层节理裂隙发育，岩性较软，或岩层软硬相间，存在滑坡、崩塌、差异风化强烈等不良地质现象，其中 GK1519+500～GK1519+800 等地段施工时，发生较大滑坡。沿线局部由于采矿，存在采空区。GK1537+800 右侧分布铜矿采空区、DK1583+500～DK1585 右侧 400～650米分布采石坑。

4.6 地震

据国家《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，路线线所经地域的地震动峰值加速度 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，对应于原地震基本烈度Ⅵ 度区。依据《公路工程技术标准》JTG BO1-2014、《公路工程抗震规范》JTG BO2-2013、《公路桥梁抗震设计规范》(JTGT2231-01-2020)的规定，一般构筑物可考虑采用简易抗震设防，但重要构筑物应考虑提高一级抗震设防。

5、筑路材料

5.1 沿线筑路材料情况

1、外购材料：沿线所需钢材、水泥、木材、沥青及其他外购材料可从株洲、 湘潭、湘乡、双峰、娄底等周边城市采购，利用当地高速公路网以及地方道路和  水运运到工地。

2、石料：路线附近的醴陵市（明月镇、石亭镇、嘉树镇等）有板页岩、灰岩，岩石坚硬，开采方便，储量丰富，运输方便，为较好的块、片石料；长沙县星沙镇、黎托乡，浏阳市洞阳镇、九溪镇、焦溪镇、镇头镇路段均有花岗岩、灰岩石料厂。

3、砂、砾、卵石：砂卵石分布较为不均，株洲联兴采石场有山体进行自采；大部分路段砂料需外运，主要河砂货源地为常德汉寿，岳阳湘阴、江西吉安等地。

5.2 沿线筑路材料运输条件

该项目区域有多条高速公路、国省干线公路、京广铁路、沪昆铁路等，县乡道路纵横交织，运输条件便利。

上述筑路材料及水电设施等，投标人应自行组织核实。

6、工程规模

线路线全长约143.941km。本项目主线共设桥梁34955m/101座，涵洞197道；隧道383m/1座，全线设置互通15处，服务区3处，禄口东连接线5.6km。

7、计划工期

本项目工程计划工期48个月，缺陷责任期24个月。

8、工程描述

本项目施工采用自行建设模式，工程施工由中铁十一局集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、中铁十六局集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十一局集团有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁城建集团有限公司承担。

9、跨铁桥联概况

（1）K1541+345.5上跨沪昆铁路

本项目涉铁节点为上跨铁路路基，与铁路交角为71.3°，跨越铁路联采用T 型刚构转体施工方案，其余引桥均采用预应力砼小箱梁结构。桥跨布置为左幅2x75m+（27.5+28+27.5）m，右幅（27.5+28+27.5）m+2x75m，桥梁全长241m，桥梁于左幅第2 孔右幅第4 孔跨越沪昆铁路。新建桥墩构造物均位于既有铁路栅栏外，桥梁建成后桥墩边缘距沪昆铁路股道中心线的水平最小净距为20.5m，新建桥梁梁底距铁路轨顶最小净高为16m。

（2）下穿沪昆高铁大屋湾特大桥

本项目位于长沙市浏阳市，在金塘湾附近与沪昆铁路高铁相交，采用U 型槽的形式下穿，长度60m，从沪昆高铁大屋湾特大桥第5、第6 孔内穿过。

注：以上内容仅供参考，最终以施工图设计批复为准。

本段规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工监理企业。

若规定每个投标人只允许中一个标，则同一个投标人在本项目不同标段投标文件中提供的总监理工程师或驻地监理工程师人在满足资格要求的基础上可以重复（或相同）。

单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。（招标文件中所列“单位负责人”均作本条解释）。

控股，是指出资额（持股）占股本总额50%以上或虽不足50%，但依出资额或所持股份所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的，或者国有企事业单位通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的。（招标文件中所列“控股”均作本条解释）。

管理，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。（招标文件中所列“管理”均作本条解释）。

省属项目按省交通运输厅评价执行，市州在农村公路招投标过程中，市州交通运输局组织开展并发布的农村公路的信用评价等级结果在该市州范围内适用。对无该市农村公路信用评价等级的设计企业，应适用省厅发布的信用等级。

专业担保公司是指与银行签订合作协议，并取得银行一定额度授信的担保机构。保险公司是指经银保监会批准设立，经营范围包含保证保险的财产保险公司。

“评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序。招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素、标准，没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。

具体数值由招标人依据项目特点和实际需要予以明确。

招标人可结合招标项目具体特点和实际需要进行编写。